	UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Hà nội, ngày     tháng     năm 2012


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND Thành phố tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 5  HĐND Thành phố khóa XIV

(Kèm theo công văn số           /UBND-TH, ngày      / 11 / 2012 của UBND TP)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố
Thực hiện Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 31/7/2012 của HĐND Thành phố về kết luận của Chủ tịch HĐND Thành phố tại phiên trả lời chất vấn, kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XIV. UBND Thành phố báo cáo kết quả như sau:

Câu 1: Việc quy hoạch và quản lý đầu tư khai thác, sử dụng một số công  viên và hồ như: Công viên tuổi trẻ, Công viên Thủ lệ, Công viên Đống Đa, Công viên Hòa Bình, Công viên Hồ Thành Công, hồ Ba Mẫu…có nhiều tồn tại gây bức xúc trong dư luận. Đề nghị UBND Thành phố cho biết thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm của UBND Thành phố và giải pháp thực hiện trong thời gian tới? Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các diện tích cho thuê hoặc liên kết khai thác trong các công viên? (Một số đại biểu Ban Pháp chế, Ban Kinh tế và Ngân sách)

Thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND Thành phố tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố: 

UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các ngành liên quan, lập xong Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ nước thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án quy hoạch đã được tập thể UBND Thành phố thông qua, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình HĐND Thành phố thông qua vào kỳ họp thứ 7. Trong quá trình lập quy hoạch đã được các Ban của HĐND Thành phố, UBND các quận, huyện và cơ quan của Bộ Xây dựng cho ý kiến. Sở Qui hoạch Kiến trúc đã rà soát các qui hoạch chi tiết công viên hiện có như: Công viên Thủ Lệ, Công viên Thống Nhất, Công viên Tuổi Trẻ... đảm bảo theo hướng không điều chỉnh tăng mật độ xây dựng trong các công viên, sử dụng đúng chức năng, bảo vệ cây xanh và tăng hiệu quả sử dụng. 
Trên cơ sở đó Sở Xây dựng đang xây dựng Kế hoạch phát triển công viên, cây xanh, hồ nước cho từng giai đoạn làm cơ sở cân đối, bố trí nguồn lực và thực hiện xã hội hóa đầu tư đối với các công viên. 
Về việc quản lý, đầu tư, khai thác công viên: Các cấp các ngành, đơn vị đang thực hiện công việc quản lý, đầu tư, khai thác công viên, cây xanh theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 31/12/2009; Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 và theo phân cấp quản lý nhà nước công viên, vườn hoa, cây xanh, hồ nước tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011. 

Về một số dự án cụ thể: Sau kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo:

1. Công viên Tuổi trẻ Thủ đô:

- UBND Thành phố đã làm việc với các ngành, UBND quận Hai Bà Trưng với sự tham gia của các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách của HĐND Thành phố,  đã có văn bản số 204/TB-UBND ngày 01/8/2012, văn bản số 6241/UBND-QHXDGT ngày 13/8/2012 của UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ động, phối hợp với Sở Nội vụ, các ngành, lập phương án trình UBND Thành phố mô hình quản lý đầu tư xây dựng và vận hành Công viên Tuổi trẻ Thủ đô theo mô hình hoạt động ích, phục vụ nhân dân đúng ý nghĩa, mục đích là công viên vui chơi giải trí. 

- UBND Thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Quy hoạch -Kiến trúc căn cứ quy hoạch chi tiết đã được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2035/QĐ - UBND ngày 6/5/2010, kết quả kiểm tra của Liên ngành Quy hoạch Kiến trúc - Xây dựng - UBND quận Hai Bà Trưng, xác định vị trí các công trình không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và sai mục đích sử dụng tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô làm cơ sở để tổ chức xử lý. Ngày 20/9/2012, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có báo cáo số 2800/QHKT-P2.P7 về việc các công trình không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, trong đó đã xác định 08 công trình đang khai thác sử dụng không phù hợp với quy hoạch được duyệt bao gồm: Nhà hàng Queen Bee, Nhà văn phòng Công ty, 12 sân Tennis (04 sân có mái che và 08 sân không có mái che), 03 sân bóng đá mini, tầng hầm công trình sân tennis có mái che 1.500 chỗ, tầng hầm nhà hát ngoài trời có mái che (Cung Tân Xuân), Khu đất giáp đường Võ Thị Sáu tại góc Tây Bắc Công viên, 03 bãi trông giữ xe ô tô tồn tại từ nhiều năm trước. Sở Xây dựng đã có Quyết định số 6515/QĐ-SXD ngày 08/10/2012 thành lập Tổ công tác kiểm tra giám sát thực hiện xử lý vi phạm đối với các công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. 

- UBND quận Hai Bà Trưng đã có Thông báo cuộc họp số 427/TB - UBND ngày 4/10/2012 về xử lý các vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ Đô, có Thông báo số 427/TB - UBND ngày 4/10/2012. UBND Phường Thanh Nhàn đã chủ trì làm việc với Thanh tra quận Hai Bà Trưng, tổ công tác Sở Xây dựng, kiểm tra, rà soát và thiết lập hồ sơ các hạng mục vi phạm trong công viên Tuổi trẻ Thủ đô, ngày 6/11/2012 đã làm việc với các ngành chức năng thuộc khối nội chính quận Hai Bà Trưng và Sở Xây dựng, kiểm tra, thống nhất về tính pháp lý của hồ sơ xử lý hành chính với các đơn vị có hạng mục vi phạm trật tự xây dựng tại công viên Tuổi trẻ Thủ Đô.

- Trên cơ sở thống nhất của Liên ngành Xây dựng, Nội vụ, Quy hoạch Kiến trúc, UBND quận Hai Bà Trưng... báo cáo đề xuất với UBND Thành phố giao Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh quản lý vận hành Công viên Tuổi trẻ theo mô hình hoạt động phục vụ công ích; Ngày 23/10/2012, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đã  họp có Thông báo số 145/TB-BCS thống nhất kết luận: Chuyển giao công tác quản lý Công viên Tuổi trẻ từ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội - Tổng Công ty Du lịch Hà Nội sang Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh để quản lý vận hành theo mục đích hoạt động phục vụ công ích nhằm đáp ứng nhu cầu văn hoá, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, nghỉ ngơi của nhân dân. Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh đang lập kế hoạch thực hiện xây dựng Quy chế quản lý Công viên Tuổi trẻ Thủ đô theo mô hình quản lý công trình công ích, xong trong tháng 11/2012. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố quyết định trong tháng 12/2012 và mô hình quản lý mới đi vào hoạt động trong quý I/2013.

2. Công viên Đống Đa: 

Ngày 04/10/2012, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định 4430/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các dự án đầu tư công bố rộng rãi theo hình thức hợp đồng BOT, BT của Thành phố. Theo đó, Dự án Công viên vui chơi giải trí quận Đống Đa được kêu gọi đầu tư theo hình thức BT. Nhà đầu tư đang đề xuất là Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội (Geleximco).

UBND Thành phố đã chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến các ngành, báo cáo UBND Thành phố sơ bộ phương án tổng thể (quy mô, cơ chế, chủ đầu tư...), hướng dẫn các nhà đầu tư  đề xuất triển khai lập, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án và chủ trì tổ chức thẩm tra, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt trong quý I/2013; Sở Quy hoạch Kiến trúc trình UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị S4 trong quý I/2013 làm cơ sở xác định quỹ đất đối ứng của Dự án, kiểm tra báo cáo Thành phố về đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của Công ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội (Geleximco). UBND Thành phố đã chấp thuận ưu tiên dành Khu nhà ở cao tầng di dân phường Láng Thượng để tái định cư GPMB các hộ dân trên khu đất dự án Công viên. Duyệt Quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư công viên Đống Đa trong Quý II/2013. Sau đó tiến hành GPMB năm 2013- 2014 triển khai thực hiện đầu tư từ năm 2014.

3. Công viên Hòa Bình: 

 Thời gian qua Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện Từ Liêm, xã Xuân Đỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, cơ bản không để xảy ra các tệ nạn xã hội, hiện tượng bán hàng rong trong và xung quanh công viên. Sở Xây dựng đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội tiếp tục duy trì tốt hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ, đường dạo, điện chiếu sáng và tổ chức khai thác đúng mục đích, có hiệu quả, phát huy tối đa các điểm dịch vụ, vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu của nhân dân khi vào vui chơi trong Công viên. Đồng thời nhà đầu tư đã  tập trung sửa chữa các hư hỏng nhỏ trong thời gian bảo hành công trình. 

4. Công viên hồ Ba Mẫu: 

Về giải phóng mặt bằng, Sở Xây dựng, UBND quận Đống Đa đã duyệt chi trả tiền đền bù và thu hồi xong đất của 26/33 hộ. Còn lại 7 phương án (phường Trung Phụng 01 phương án, phường Phương Liên 06 phương án) đang có vướng mắc, Thành phố đã chỉ đạo UBND quận Đống Đa phối hợp với các ngành liên quan rà soát về cơ chế chính sách trình UBND Thành phố tháng 11/2012, GPMB xong trước ngày 10/12/2012 để UBND Thành phố xem xét, quyết định. 

Đã thi công hoàn chỉnh đường hè xung quanh hồ trên các tuyến 1, 2, 5 và một phần tuyến 3, tuyến 6 nối với đường dạo quanh hồ để tạo được đường đi cho các hộ dân thuộc tập thể 61 căn hộ và dân cư lân cận, là khu vực bức xúc dân sinh trong rất nhiều năm, hoàn thành công trình vào tháng 12/2012.

Câu 2: Việc quản lý nhà chung cư còn nhiều bất cập, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND Thành phố cho biết nguyên nhân, trách nhiệm của UBND Thành phố trong việc quản lý và giải pháp trong thời gian tới?(Một số đại biểu Ban Pháp chế)

Việc quản lý nhà chung cư thời gian qua xuất hiện khá nhiều những vướng mắc, bất cập mà nguyên nhân chủ yếu tập trung vào các vấn đề: mô hình quản lý, khung pháp lý để quản lý còn có vướng mắc trong tổ chức thực hiện, giá dịch vụ... từ đó dẫn đến những tranh chấp, khiếu kiện. Để tháo gỡ các khó khăn, bất cập về quản lý sử dụng nhà chung cư sau kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã chỉ đạo:

- Sở Xây dựng tổng kết 2 năm thực hiện thí điểm quản lý, vận hành khai thác nhà tái định cư tại khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân Hà Nội. Sở Xây dựng đã phối hợp UBND quận Thanh Xuân, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội tổ chức thực hiện và có văn bản báo cáo số 6888/BC-SXD-QLN ngày 22/10/2012. 

- Có văn bản số 5401/UBND-KT ngày 12/7/2012 gửi Bộ Xây dựng đề nghị cho phép UBND Thành phố công bố đơn giá dịch vụ nhà chung cư thay cho việc ban hành giá trần hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư và Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1725/BXD-KTXD ngày 05/10/2012 hướng dẫn thực hiện. Việc xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư là công việc phức tạp, ngoài các thông tin khảo sát, phân tích đánh giá của Liên ngành còn cần các thông tin phản biện từ nhiều chiều, vì vậy, để thay thế Quyết định 4520/QĐ-UBND, UBND Thành phố đã có chỉ đạo tại văn bản số 7484/UBND-KT ngày 27/9/2012, với nội dung: "gia hạn thời gian áp dụng mức giá dịch vụ nhà chung cư tối đa quy định tại Quyết định số 4520/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND thành phố Hà Nội đến hết ngày 31/3/2013" đồng thời giao Sở Xây dựng tổ chức hội thảo quản lý giá dịch vụ nhà chung cư, tiến hành tổng kết thực hiện Quyết định 4520/QĐ-UBND vào tháng 12/2012. Dự kiến ban hành quyết định thay thế Quyết định 4520/QĐ-UBND vào quý I/2013.

 - Hoàn thiện Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố, đang xin ý kiến Bộ Xây dựng, các quận, huyện có nhà chung cư tham gia góp ý, hoàn thiện trong tháng 12/2012. Chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Hội Xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo về " Hoạt động quản lý vận hành tòa nhà chung cư thực trạng và giải pháp" ngày 6/10/2012 và Hội thảo quản lý chung cư cao tầng thực trạng và giải pháp ngày 2/11/2012, trong đó có lấy ý kiến các chuyên gia về Quy chế quản lý sử dụng chung cư. Quy định sau khi được ban hành sẽ giải quyết cơ bản những vướng mắc, bất cập trong mô hình quản lý, tạo khung pháp lý để tổ chức quản lý chung cư một cách thống nhất, đáp ứng yêu cầu sinh sống của nhân dân.
Câu 3: Tiến độ xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn Thành phố chậm so với kế hoạch. Đề nghị UBND Thành phố cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới?(Một số đại biểu Ban Pháp chế)  
1. Tình hình triển khai sau kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố:
- Từ trước khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, trên địa bàn toàn Thành phố có 597 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện để xây dựng (nhà siêu mỏng, siêu méo). Đến nay, đã giải quyết xong 203 trường hợp, còn 394 trường hợp cần tiếp tục giải quyết. Việc xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng đã có nhiều chuyển biến, tuy nhiên chưa đáp ứng được tiến độ Thành phố đề ra. Trong quá trình thực hiện, một số địa phương cho rằng còn gặp khó khăn, vướng mắc về trình tự thu hồi đất, về vốn, về quỹ nhà, đất tái định cư, tạm cư để giải phóng mặt bằng.  UBND Thành phố đã chỉ đạo các ngành xây dựng quy định hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn.

- Sở Xây dựng đã thường xuyên tổ chức Hội nghị giao ban, kiểm tra thực tế với các địa phương và các sở, ngành liên quan để kiểm điểm tình hình thực hiện, trực tiếp nghe ý kiến phản ánh những vướng mắc khó khăn để có biện pháp tháo gỡ, khắc phục.

- UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2694/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra và 3 tổ công tác để kiểm tra 29 quận, huyện, thị xã về chống lấn chiếm đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng (bao gồm cả công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc xử lý các công trình siêu mỏng, siêu méo tại 11 quận, huyện), trong đó, yêu cầu tập trung kiểm tra thực tế, phát hiện vướng mắc cần tháo gỡ và đưa ra các đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách và kiến nghị các giải pháp khắc phục vv... nhằm đẩy nhanh tiến độ. 

- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư chủ động làm việc với các quận, huyện để kiểm tra, phân loại, giải thích, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách. Cụ thể:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát thẩm quyền, thủ tục thu hồi đất, chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư theo các quy định hiện hành và có các văn bản: số 2067/STNMT-KHTH ngày 21/6/2012; số 3592/STNMT-KHTH ngày 12/9/2012 để giải thích, hướng dẫn các quận, huyện.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư văn bản số 4104/KH&ĐT-QH ngày 13/11/2012 về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo. Việc triển khai các dự án thu hồi các diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng để cải tạo chỉnh trang tuyến phố thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và Quyết định 09/2012/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

+ Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức nhiều cuộc giao ban với các quận, huyện. Thông qua các cuộc giao ban, các sở chuyên ngành đã giải thích, hướng dẫn áp dụng quy định, cơ chế, chính sách hiện hành cho đại diện các quận, huyện. 

Như vậy về cơ bản, cơ chế, chính sách hiện nay đã đảm bảo đủ cơ sở để các quận, huyện tổ chức thực hiện công tác xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo. Trên thực tế, các quận, huyện đã áp dụng quy định hiện hành để xử lý xong nhiều trường hợp, đồng thời đang chuẩn bị quỹ nhà tái định cư.
2. Kết quả thực hiện:

- Tính đến 15/11/2012 các quận huyện đã tiếp tục xử lý được thêm: 77 trường hợp (so với tháng 7 năm 2012). (Ba Đình: 02 trường hợp; Đống Đa: 16 trường hợp; Hai Bà Trưng: 02 trường hợp; Thanh Xuân: 07 trường hợp; Cầu Giấy: 12 trường hợp; Hoàng Mai: 08 trường hợp; Hà Đông: 21 trường hợp; Hoài Đức: 09 trường hợp);  
- Trong số 317 trường hợp còn lại, các quận, huyện đã thực hiện xong các bước: phân loại, vận động các hộ gia đình ký cam kết thực hiện hợp khối, hợp thửa hoặc phải thu hồi, nhiều trường hợp đã phê duyệt kiến trúc hợp khối công trình, phê duyệt phương án thu hồi. Cụ thể tại một số địa phương:

+ Quận Ba Đình còn 81 trường hợp. Đã phân loại xử lý: Hợp thửa, hợp khối là 10 trường hợp; Cải tạo, chỉnh trang 10 trường hợp; Cải tạo, tồn tại tạm thời 19 trường hợp; Thu hồi 36 trường hợp. Thuộc DA Văn Cao- Hồ Tây 06 trường hợp.

+ Quận Đống Đa còn 47 trường hợp phải thu hồi. UBND quận đã hoàn thành lên phương án thu hồi.

+ Quận Hai Bà Trưng còn 11 trường hợp hợp khối và 8 trường hợp thu hồi.  UBND quận đã ban hành quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 phê duyệt quy hoạch đối với 08 trường hợp thu hồi. Đang tiếp tục vận động nhân dân đối với các trường hợp hợp khối. 

+ Quận Tây Hồ còn 31 trường hợp thu hồi và 11 trường hợp đề nghị giữ nguyên trạng là các nhà cũ cắt xén một phần sau GPMB (diện tích mặt bằng còn lại 12,35m2 đến 19,5 m2). 

+ Quận Thanh Xuân còn 09 trường hợp thu hồi đất và 02 trường hợp hợp thửa, hợp khối. Sở Tài nguyên và Môi trường đang hướng dẫn UBND quận trong việc lập hồ sơ thu hồi đất.

+ Quận Cầu Giấy còn 09 trường hợp thu hồi đất.

+ Quận Long Biên còn 13 trường hợp thửa, hợp khối; 9 trường hợp chỉnh trang; 06 trường hợp thu hồi.

+ Quận Hoàng Mai còn 01 trường hợp chỉnh trang và 09 trường hợp hợp thửa, hợp khối. Trong đó, trường hợp chỉnh trang quận đã có phương án kiên trúc chỉnh trang, nhưng do hộ dân là gia đình chính sách, không có điều kiện kinh tế để thực hiện nên UBND phường đang nghiên cứu phương án hỗ trợ kinh phí để thực hiện. 09 trường hợp hợp thu hồi đã xong phương án kiến trúc; UBND quận đang lấy ý kiến đóng góp của Sở Quy hoạch Kiến trúc.

+ Huyện Từ Liêm còn 03 trường hợp phải xử lý chỉnh trang công trình.

+ Quận Hà Đông còn 37 trường hợp có khó khăn về thu hồi đất, phương án hỗ trợ di dời, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và kinh phí thực hiện. Quận chưa tập trung chỉ đạo giải quyết, có phương án kế hoạch và tiến độ cụ thể nên việc xử lý rất chậm.

+ Huyện Hoài Đức còn 39 trường hợp. UBND huyện đang thực hiện phân loại lập phương án xử lý.

Như vậy, các công trình nhà siêu mỏng, siêu méo tại 11 quận, huyện được tập trung giải quyết. Tuy nhiên tiến độ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của Thành phố đề ra. Một số quận huyện như Hà Đông, Hoài Đức chưa tập trung chỉ đạo giải quyết, chậm chễ trong quá trình xử lý. Việc hiểu rõ, áp dụng quy định của pháp luật có liên quan để xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo” của một số địa phương chưa tốt.  Việc xử lý tại một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả; còn có biểu hiện né tránh, ngại va chạm. Sự phối hợp giữa sở, ngành và một số quận, huyện trong việc hướng dẫn, giải thích, áp dụng đồng bộ quy định của pháp luật và vận dụng cơ chế, chính sách còn yếu, chưa đồng bộ. 

3. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 2694/QĐ-UBND, Đoàn kiểm tra và 3 tổ công tác tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc xử lý các công trình siêu mỏng, siêu méo tại 11 quận, huyện. 

2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 04/10/2012 triển khai một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố. Trong đó:

- UBND các quận, huyện, thị xã:

+ Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động để các tổ chức cá nhân được biết chủ trương của Thành phố trong việc chỉnh trang các tuyến phố; tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.
+ Tăng cường quản lý TTXD không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới, nhất là phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn. 

+ Tăng cường mối quan hệ phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ giữa các sở, ngành chức năng với UBND các quận, huyện, thị xã.

+ Tập trung xây dựng tạo quỹ nhà tái định cư phục vụ cho việc thu hồi đất, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo 

+ Đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo. Hoàn thành dứt điểm các phương án hợp khối, hợp thửa; thực hiện thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng theo phương án được duyệt. Hoàn thành cơ bản việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo trong quý I/2013.

 - Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã: Chuẩn bị trước quỹ nhà tạm cư, tái định cư cần thiết, đảm bảo có ngay quỹ nhà để di chuyển, tạo chỗ ở ổn định cho những hộ gia đình thuộc diện GPMB do diện tích đất còn lại sau mở đường không đủ điều kiện được phép xây dựng. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động bố trí nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng để phục vụ việc thu hồi các diện tích không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật.

- Các sở: Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật; chủ động và thường xuyên phối hợp, làm việc với UBND các quận, huyện, thị xã để kịp thời hướng dẫn (bằng văn bản), tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về quy hoạch, phương án hợp khối, thẩm quyền thu hồi đất, thực hiện dự án sau thu hồi đất… đảm bảo tiến độ xử lý.
- Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức rà soát, tổng hợp kế hoạch, tiến độ triển khai xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn toàn Thành phố; trên cơ sở đó đôn đốc Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung giải quyết cơ bản hoàn thành trong Quý I năm 2013.

3. Tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong triển khai công tác xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo”:

UBND Thành phố đã có văn bản đề nghị các Quận, Huyện uỷ quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị địa phương cùng với UBND các quận, huyện và nhân dân phối hợp triển khai công tác xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo” một cách quyết liệt, thường xuyên, đồng bộ. 

Câu 4: Đề nghị UBND Thành phố cho biết căn cứ nào để điều chỉnh mật độ xây dựng các dự án khu đô thị và nhà chung cư cao tầng trên địa bàn Thành phố? Kết quả xử lý các sai phạm tại các dự án khu đô thị, trong đó có sai phạm về mật độ xây dựng sau đợt thanh tra của các Bộ, ngành, Chính phủ? nguyên nhân, trách nhiệm trong việc để xảy ra sai phạm và giải pháp trong thời gian tới? Tính đến 30/6/2012 trên địa bàn Thành phố có bao nhiêu biệt thự, bao nhiêu căn hộ chung cư đã xây dựng xong nhưng chưa đưa vào sử dụng. Thành phố có biện pháp gì để khắp phục tình trạng này? (Một số đại biểu Ban Pháp chế, Ban Kinh tế và Ngân sách)

Nội dung này UBND Thành phố đã trả lời tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 của HĐND Thành phố và đến nay không có ý kiến nào khác.

Câu 5: Đề nghị UBND Thành phố cho biết tình hình và kết quả hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo việc làm cho người lao động 6 tháng đầu năm 2012 và các biện pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012? (Ban KTNS, VHXH).

I. Tình hình sản xuất – kinh doanh trên địa bàn 10 tháng năm 2012
- Công nghiệp: Sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sản xuất do lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao, chi phí đầu vào tăng, sức mua giảm, tiêu thụ chậm, lượng hàng tồn kho tăng. Chủ động với những khó khăn chung của nền kinh tế, Thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai tích cực, đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là những giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất. Những giải pháp này đã bước đầu phát huy tác dụng, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã dần khắc phục những khó khăn, chủ động trong khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng mười tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 8,5% so với dùng kỳ năm trước. Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2012, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,1% so cùng kỳ
, trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 3,9%; công nghiệp chế biến tăng 4,7%; sản xuất, phân phối điện tăng 10,7%; cung cấp nước, xử lý nước thải và thu gom rác tăng 16,7%.

Tình hình tồn kho của các ngành cơ bản đã giảm so với những tháng đầu năm, cụ thể: ngành sản xuất chế biến thực phẩm tồn kho 8-10%; ngành thiết bị điện, động cơ điện, máy công cụ tồn kho 18-20%, ngành vật liệu xây dựng tồn kho 28-30%; ngành sản xuất lắp ráp ôtô tồn kho 28-30%.

- Thương mại dịch vụ: Tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội  tháng 10 đạt 121.983 tỷ đồng tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tổng mức bán lẻ đạt 28.525 tỷ đồng tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2012, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 1.185.974 tỷ đồng, tăng 19,8% so cùng kỳ, trong đó bán lẻ đạt 277.511 tỷ đồng tăng 19,3% so cùng kỳ
 (quý I tăng 18,2%; 6 tháng đầu năm tăng 20,3%; 9 tháng đầu năm tăng 20,4% ). Trong tổng mức bán lẻ, khu vực kinh tế nhà nước tăng 20,3% , kinh tế ngoài nhà nước tăng 18,5%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,2% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2012 tăng 0,37% so với tháng trước và tăng 6,75% so tháng 12 năm trước, tháng này tất cả các nhóm hàng đều có chỉ số giá tăng so với tháng trước, tuy nhiên chỉ số tăng không đáng kể. Chỉ số giá bình quân 10 tháng năm 2012 so với cùng kỳ tăng 8,99%
. 

- Xuất nhập khẩu: 

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 trên địa bàn đạt 885 triệu USD tăng 5,2% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu đạt 8.381 triệu USD tăng 4% so cùng kỳ
, trong đó xuất khẩu địa phương đạt 5.451,6 triệu USD tăng 5,7%. Nhóm hàng xuất khẩu có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ là: hàng thủ công mỹ nghệ (tăng 27,8%), linh kiện máy tính và thiết bị ngoài vi (tăng 26,4%), hàng điện tử (tăng 15,3%). Nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh so cùng kỳ là: than đá (giảm 35,3%); dây điện và dây cáp điện (giảm 11%).

Chia theo thành phần kinh tế: Khu vực kinh tế nhà nước đạt 3.295,3 triệu USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2011, chiếm tỷ trọng 39,3%; Khu vực kinh tế ngoài nhà nước: đạt 1.610,7 triệu USD, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2011, chiếm tỷ trọng 19,2%; Khu vực FDI: đạt 3.475,1 triệu USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 41,5%.

Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 đạt 2.293,7 triệu USD tăng 1,7% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2012 kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn đạt 20.031 triệu USD giảm 3% so cùng kỳ
, trong đó, nhập khẩu địa phương 8.436,6 triệu USD tăng 2,1%. Trong 10 tháng năm 2012, hầu hết các ngành hàng nhập khẩu đều giảm so với cùng kỳ: máy móc thiết bị, phụ tùng (giảm 11,8%), vật tư nguyên liệu (giảm 1,8%)…

Trong tổng kim ngạch nhập khẩu thì kinh tế nhà nước vẫn là chủ yếu và có tác động lớn nhất tới nhập khẩu của Thành phố. Vật tư, nguyên liệu là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch nhập khẩu (chiếm trên 47,3%).

Chia theo thành phần kinh tế: Khu vực kinh tế nhà nước: đạt 12.455,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 62,2%, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2011; Khu vực kinh tế ngoài nhà nước: đạt 3.428,1 triệu USD, chiếm tỷ trọng 17,1%, giảm 2,4%; Khu vực FDI: đạt 4.146,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 20,7%, tăng 5,6%.

II. Tình hình và kết quả tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố 10 tháng đầu năm 2012:

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày  10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, trong đó có các giải pháp gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập đối với một số doanh nghiệp; giảm tiền thuê đất...

- Ngày 14/6/2012, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 85/KH-UB Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ – CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội và chỉ đạo các Sở ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt kế hoạch trên. Kết quả cụ thể như sau:

1. Về tiếp xúc doanh nghiệp: 

- Ngay từ đầu năm, UBND Thành phố đã tổ chức buổi gặp Lãnh đạo Thành phố với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Ngày 15/2/2012 tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; Lãnh đạo UBND Thành phố cùng một số sở, ngành đã làm việc trực tiếp tại một số doanh nghiệp trên địa bàn…). 

- Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-UBND, ngày 06/3/2012 của UBND Thành phố về Kế hoạch triển khai tổ chức giao ban tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Với nhiệm vụ là cơ quan đầu mối, Sở Công thương đã phối hợp cùng với các Sở, ban, ngành của Thành phố triển khai các cuộc tiếp xúc, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn, báo cáo UBND Thành phố giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời tổng hợp những kiến nghị của doanh nghiệp vượt thẩm quyền đến các cơ quan chức năng để bổ sung, xem xét sửa đổi chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Cụ thể 10 tháng năm 2012 các Sở, ngành của Thành phố đã triển khai:  Sở Kế hoạch & đầu tư (01 cuộc tập huấn, đối thoại cho hơn 100 doanh nghiệp FDI); Sở Công Thương (01 cuộc đối thoại với 85 doanh nghiệp; tổ chức khảo sát thực tế tại 80 doanh nghiệp); Cục Hải Quan (01 cuộc đối thoại với 65 doanh nghiệp); Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội (01 cuộc); Ban quản lý các khu công nghiệp & chế xuất (01 cuộc); UBND một số quận, huyện như: Đông Anh, Hoàng Mai… cũng đã tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp. Riêng Cục Thuế đã tổ chức hội nghị đối thoại với trên 200 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố (toàn Cục gồm 29 quận, huyện, thị xã đã tổ chức 30 cuộc đối thoại cho 6.524 lượt người nộp thuế). 

2. Về hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ lãi suất:

Dự toán ngân sách năm 2012, ngân sách Thành phố đã bố trí 100 tỷ đồng cho đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp bao gồm hỗ trợ đầu tư các dự án xây dựng nhà máy giết mổ gia súc gia cầm, hỗ trợ cho các dự án xã hội hóa, hỗ trợ điện nông thôn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp... 

Về hỗ trợ lãi suất: Ngày 24/11/2011, UBND Thành phố ban hành Quyết định 5487/QĐ-UBND về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho doanh nghiệp. Ngày 14/6/2012, UBND Thành phố tiếp tục ban hành Quyết định 2650/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định 5487/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 và đến ngày 03/10/2012 UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4406/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quyết định số 2650/QĐ-UBND mở rộng đối tượng và nới lỏng một số điều khoản để được hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm, Thành phố đã thực hiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho Công ty Xích Líp Đông Anh với số tiền là 102 triệu đồng và đang xem xét hồ sơ xin hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên - Vinaxuki . 

Ngày 29/8/2012 liên ngành của Thành phố đã họp để thảo luận và nhận định nguyên nhân việc chính sách hỗ trợ của Thành phố chưa được các doanh nghiệp hưởng ứng, là do: Năm 2011 là thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên rất khó khăn cho doanh nghiệp trên thế giới nói chung và Việt nam nói riêng; lãi suất ngân hàng tăng cao và đối tượng được vay, ký hợp đồng, giải ngân và trả nợ gốc trong năm 2011  rất hạn chế. Do vậy, việc quy định chỉ hỗ trợ lãi suất tiền vay sau đầu tư đối với các khoản vay thực hiện giải ngân trong thời gian từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2012 kèm theo các điều kiện ràng buộc khác là rất khó đáp ứng đối với các doanh nghiệp. Do đó để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ lãi vay tiếp cận được doanh nghiệp, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, liên ngành của Thành phố đã nghiên cứu, tiếp thu phản ảnh của doanh nghiệp, báo cáo UBND Thành phố việc sửa đổi quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 cho phù hợp với thực tế. Đến nay đã có 10 doanh nghiệp gửi hồ sơ xét hỗ trợ lãi suất vay sau đầu tư với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng

3. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông thôn:

Năm 2012,  UBND Thành phố dành nguồn kinh phí hỗ trợ 16 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề trên địa bàn Thành phố với các chương trình: đào tạo nghề, truyền nghề và nhân cấy nghề; nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo, cán bộ quản lý các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ chuyển giao công nghệ và đổi mới thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ trình diễn mô hình sản xuất và quảng bá thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 10 tháng đầu năm 2012 đã triển khai: Hỗ trợ 25 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia hội chợ chuyên ngành thủ công mỹ nghệ tại TP Hồ Chí Minh, Huế, Lạng Sơn; Hỗ trợ 13 lượt doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội tham gia 02 hội chợ quốc tế chuyên ngành thủ công mỹ nghệ tại Nhật Bản và Hồng Kông. Kết thúc hội chợ 100% doanh nghiệp tham gia ký biên bản ghi nhớ, 3/13 doanh nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm với giá trị trên 200.000USD; Tổ chức thành công hội chợ xuất khẩu chuyên ngành thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội với quy mô 550 gian hàng của 250 doanh nghiệp của Hà Nội và 18 tỉnh, thành trong cả nước (trong đó Hà Nội có trên 100 doanh nghiệp được hỗ trợ). Kết thúc hội chợ đã có trên 2.000 khách tham quan hội chợ, trong đó có trên 400 nhà nhập khẩu nước ngoài với 933 biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp Việt Nam, đã có 04 hợp đồng xuất khẩu được ký tại hội chợ với trị giá 90.000USD, các doanh nghiệp đã bán lẻ hàng hóa ước đạt trên 4 tỷ đồng; Hỗ trợ cấy nghề tiểu thủ công nghiệp cho 50 làng thuần nông và đào tạo nghề cho 35 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 2.000 lao động nông thôn; Hoàn thành việc tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ để huy động sự sáng tác của các nghệ nhân, thợ giỏi, các nhà thiết kế nhằm tạo ra những mẫu sản phẩm mới cho các doanh nghiệp ngành thủ công mỹ nghệ phục vụ sản xuất và xuất khẩu sản phẩm, kết thúc cuộc thi đã có 41 sản phẩm đạt giải được UBND Thành phố quyết định công nhận; Hỗ trợ 05 doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm; Tổ chức 30 lớp khởi sự doanh nghiệp và 70 lớp quản trị doanh nghiệp cho 400 học viên.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao:

- Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (CNCL): Từ kết quả đánh giá 5 năm giai đoạn 2006-2010, đã thấy được vai trò của các sản phẩm công nghiệp chủ lực là nòng cốt của phát triển công nghiệp Thủ đô. UBND Thành phố đã ban hành Chương trình số 76/CTr-UBND ngày 6/6/2011 về phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố giai đoạn 2011-2015. Đài truyền hình Trung ương, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, VTC, các báo địa phương đã thực hiện các phóng sự, tuyên truyền Quảng bá thương hiệu sản phẩm CNCL. Tính đến nay đã có 58 sản phẩm của 49 doanh nghiệp được công nhận là sản phẩm CNCL của Thành phố, đa số các doanh nghiệp này sản xuất kinh doanh ổn định góp phần chung cho duy trì tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

- Ban hành Chương trình số 77/CTr-UBND ngày 6/6/2011 về “phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011–2015. Chỉ đạo chủ đầu tư khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội đẩy mạnh tiến độ đưa khu công nghiệp vào hoạt động. Tổ chức 04 hội nghị giao thương kết hợp với chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, tổ chức 6 hội nghị chuyền đề với nhà khoa học và các tổ chức quốc tế như JICA... nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ; Phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, cụ thể đã hỗ trợ cho 25 lượt doanh nghiệp tham dự Triển lãm Quốc tế về công nghệ chế tạo phụ tùng; triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt nam năm 2012; Triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 (tại TP Hồ Chí Minh). Phối hợp với JICA xây dựng website giới thiệu các doanh nghiệp nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

- Tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành Chương trình hành động số 124/CTr-UBND ngày 19/9/2012 về hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp mũi nhọn có chất lượng và sức cạnh tranh cao; sản phẩm công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2012 – 2015.

5. Xúc tiến đầu tư – thương mại – dịch vụ:

Năm 2012, ngân sách Thành phố cấp cho Quỹ xúc tiến thương mại là 30 tỷ đồng để triển khai các giải pháp, hoạt động xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, từ đó khơi thông và phát triển sản xuất trong nước. Trong 10 tháng đầu năm 2012 đã triển khai:

- Chương trình XTTM “Mỗi làng một sản phẩm – OVOP”: Tổ chức thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn, hướng dẫn thiết kế mẫu sản phẩm phục vụ xuất khẩu, nghiên cứu thị trường xuất khẩu. Gần 200 sản phẩm mẫu đã được trưng bày tại Hội chợ quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ 2012 và đã ký được đơn hàng với tổng trị giá 200.000 USD; Tổ chức Hội thảo về xúc tiến xuất khẩu sản phẩm OVOP kết hợp với triển lãm sản phẩm OVOP lần thứ nhất, có sự tham gia của 05 báo cáo viên từ Ủy ban phòng trào OVOP các quốc gia, hơn 500 khách hàng trong nước và nước ngoài, đại diện 10 tỉnh phía Bắc.

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp xúc tiến hoạt động giao thương và tham dự triển lãm tại hội chợ chuyên ngành về công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế tạo được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan; Triển lãm Melatex 2012 về công nghiệp chế tạo và công nghệ hỗ trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại tới các thị trường trọng điểm thông qua việc tham dự các Hội chợ triển lãm và các đoàn giao thương trong và ngoài nước, cụ thể: Tổ chức đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao tại thị trường Anh – Đức; Tổ chức đoàn 08 doanh nghiệp khảo sát, giao thương tại thị trường Nga – Rumani; Tổ chức đoàn tham dự Diễn đàn kinh tế thương mại, du lịch Việt Nam – Quảng Châu; Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Diễn đàn thương mại đầu tư tại Frankfurt – CHLB Đức; Tổ chức đoàn doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư tại Myamar; Tổ chức cho gần 30 doanh nghiệp tham dự Hội chợ tại Campuchia; Tổ chức đoàn tham dự Hội chợ năng lượng ENTECH tại Busan – Hàn Quốc.

- Hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng thông qua các chương trình XTTM thị trường trong nước, kích thích tăng trưởng sản xuất công nghiệp, thương mại: Tổ chức 09 trung tâm thương mại bán hàng bình ổn giá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn trong dịp tết nguyên đán;  Tổ chức Hội nghị giao thương kết nối giữa ngành Công Thương Hà Nội, giữa doanh nghiệp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước; Hỗ trợ các doanh nghiệp tham dự các Triển lãm, hội chợ tổ chức trong nước. 

- Triển khai chương trình hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại giữa Thành phố Hà Nội và 7 tỉnh miền núi phía Bắc, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch triển khai việc tổ chức các “Trung tâm thương mại bán hàng tại 7 tỉnh Tây Bắc” với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3,8 tỷ đồng, cụ thể: tổ chức 05 đợt bán hàng tại các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Hà Giang trong tháng 10, 11/2012. 

- Tổ chức “Tháng  khuyến mại Hà Nội 2012” từ ngày 01- 30/11/2012, với sự nhiệt tình tham gia của gần 300 doanh nghiệp với gần 1.000 điểm khuyến mại trên địa bàn Thành phố. Trong khuôn khổ Tháng khuyến mại Hà Nội 2012 sẽ có 8 ngày Vàng mua sắm vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tại 25 Điểm Vàng trên địa bàn Thành phố với các chương trình khuyến mại hấp dẫn, bao gồm 3 nhóm ngành hàng là điện máy, hàng tổng hợp và hàng ăn uống, mức giảm giá từ 20-50%. Ngoài ra tại địa bàn các huyện Đông Anh, Thanh Trì, Phúc Thọ sẽ tổ chức các Trung tâm bán hàng khuyến mại từ ngày 24-27/11/2012. Thông qua chương trình các doanh nghiệp, người tiêu dùng không chỉ ở Thủ đô mà còn ở các tỉnh thành khác và du khách quốc tế tiếp cận với các phương thức bán hàng tốt nhất, hình thức khuyến mại phong phú và hấp dẫn, hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Tháng khuyến mại Hà Nội còn là cơ hội tạo ra một sân chơi cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp, là bàn đạp giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực quảng bá sản phẩm, thương hiệu; nâng cao ý thức trách nhiệm với người tiêu dùng. 

6. Lưu thông hàng hóa & giải quyết hàng tồn kho:

- Thực hiện Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 về Kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố năm 2012 với tổng số tiền tạm ứng là 376 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố để dự trữ 10 nhóm hàng thiết yếu. Đến nay Thành phố đã thực hiện giải ngân 328 tỷ đồng cho các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa (trong đó có 03 tỷ đồng tạm ứng cho Công ty sách, thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội để bình ổn giá mặt hàng giấy vở học sinh).

Nhằm tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn Thành phố về Chương trình bình ổn giá, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Thông tin truyền thông tổ chức cuộc họp báo đưa tin về Chương trình bình ổn giá trong tháng 8/2012 với tổng số hơn 30 báo đài trung ương, địa phương đến dự và đưa tin và thực hiện 01 phóng sự trên đài truyền hình. Các doanh nghiệp đã tăng cường công tác tuyên truyền thông qua hệ thống loa, đài phát thanh của đơn vị.

Các doanh nghiệp đã nghiêm chỉnh thực hiện các qui định về giá bán đối với các nhóm hàng thuộc diện bình ổn của Thành phố: đăng ký giá với Sở Tài Chính, niêm yết giá và bán theo đúng giá đã được Sở Tài Chính thẩm định. 

 Hàng hóa được tổ chức bán ra thường xuyên, liên tục tại 710 điểm bán hàng bình ổn giá cố định đăng ký treo biển nhận diện theo mẫu qui định của Thành phố, trong đó có 345 điểm bán ở khu vực ngoại thành, 56 điểm bán hàng tại các chợ và tập trung đưa hàng bình ổn giá vào hơn 78 bếp ăn tập thể của các trường học, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, không để xảy ra thiếu hàng tại các điểm bán hàng. Bên cạnh các điểm bán cố định đã đăng ký, các doanh nghiệp còn tổ chức bán hàng bình ổn giá tại khoảng 1.500 điểm bán hàng là các đại lý, cửa hàng, các bếp ăn khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học, công ty, trên địa bàn nhưng không treo biển nhận diện, đảm bảo giá bán ổn định theo giá đã được Sở Tài Chính chấp thuận. (tháng 6/2012 các doanh nghiệp đăng ký đưa hàng bình ổn giá phục vụ 40 bếp ăn, đến tháng 10/2012 đã tăng lên 78 bếp ăn tập thể).

- Nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa cho các doanh nghiệp, ngoài việc bán hàng bình ổn giá tại các điểm bán hàng cố định, Sở Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp mở rộng hệ thống bán hàng của mình thông qua việc tổ chức các chuyến bán hàng lưu động đưa hàng bình ổn giá về các huyện, các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm phục vụ nhu cầu nhân dân khu vực nông thôn, công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời để kích cầu tiêu dùng. Theo kế hoạch, năm 2012 sẽ triển khai 462 chuyến bán hàng (tăng gấp 1,5 lần so với năm 2011 và gấp 7 lần so với năm 2010), trong đó có 376 chuyến bán hàng lưu động, 38 phiên chợ Việt và 24 chuyến đưa hàng về nông thôn.

10 tháng đầu năm 2012, các doanh nghiệp đã tích cực tổ chức triển khai được 249 chuyến bán hàng (trong đó có 20 phiên chợ Việt và 229 Chuyến bán hàng lưu động, đưa hàng về nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất). Nhiều doanh nghiệp qua quá trình khảo sát và bán hàng thực tế đã xác định được địa điểm, xây dựng thời gian tổ chức bán hàng lưu động thường xuyên cố định để phục vụ nhân dân.

- Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012, Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch số 3698/KH-SCT ngày 31/10/2012 về đảm bảo cung cầu hàng hóa bình ổn thị trường dịp cuối năm 2012 và Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013, trong đó giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh thương mại mại trên địa bàn Thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 với tổng lượng hàng hóa ước tính đạt 6.000 tỷ đồng, đáp ứng 20-25% nhu cầu tiêu dùng tăng thêm của Thành phố trong những tháng Tết (lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ bình ổn thị trường là 2.000 tỷ đồng). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sẽ tập trung tổ chức trên 200 chuyến bán hàng lưu động, 9 phiên chợ Tết và các Hội chợ Xuân, chợ hoa, chợ nông sản thực phẩm để phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm Tết của nhân dân trên địa bàn Thành phố.

7. Công tác xuất khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu:

Đẩy mạnh Chương trình số 41/CT – UBND ngày 27/3/2012 về đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012. Đồng thời thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, tập trung xuất khẩu hàng hóa tới các thị trường truyền thống và phát triển sang các thị trường mới tại Bắc Phi, Mỹ la tinh. 

Thường xuyên tổ chức khảo sát, thu thập thông tin để nắm bắt thực trạng tình hình xuất nhập khẩu, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp FDI các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật; Tổ chức 06 lớp tập huấn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn về các nội dung: công cụ phân tích trực tuyến hàng rào thuế quan, số liệu xuất nhập khẩu của các thị trường trên thế giới; Tập huấn nâng cao kiến thức về pháp luật tự vệ của Việt Nam và WTO về cạnh tranh chống bán phá giá và chống trợ cấp; Tập huấn cung cấp thông tin thị trường Liên bang Nga; Tập huấn kỹ năng thực hiện thủ tục Hải quan điện tử cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu dệt may trên địa bàn Thành phố; Tập huấn về Hội nhập kinh tế quốc tế, giới thiệu giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Mỹ; Thuê chuyên gia của Nhật bản, Mỹ đào tạo tư vấn nâng cao năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm mây tre đan xuất khẩu vào thị trường Nhật bản, Mỹ và EU.

8. Công tác quản lý thị trường:

Xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định tình hình thị trường năm 2012. Theo đó, nhiệm vụ chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại được quan tâm chỉ đạo, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

- Duy trì có hiệu quả việc tiếp nhận các thông tin phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng thông qua Tổng đài 1081, kịp thời phân loại và giao cho các Đội QLTT trên địa bàn xác minh làm rõ thông tin, giải quyết kịp thời mọi kiến nghị của người tiêu dùng đảm bảo khách quan, trung thực tạo được lòng tin của người tiêu dùng.

- 10 tháng đầu năm, lực lượng QLTT Hà Nội kiểm tra: 7.315 vụ, xử lý 6.920 vụ, với tổng số thu gần 56,5 tỷ đồng; trong đó phạt vi phạm hành chính hơn 18,7 tỷ đồng, trị giá hàng hoá tịch thu sung công quỹ hơn 17,3 tỷ đồng, hàng hoá tiêu huỷ hơn 20,3 tỷ đồng.
III. Các giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2012:

1.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ; Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 17/8/2012 của Bộ Công Thương, về việc thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; Kế hoạch số 85/KH- UB của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ.

2. Duy trì thường xuyên việc tổ chức các buổi tiếp xúc doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và duy trì tăng trưởng. Thực hiện các giải pháp giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào và hỗ trợ đầu ra cho doanh nghiệp: hỗ trợ lãi suất, ưu tiên bảo đảm ổn định điện cho sản xuất; thực hiện kế hoạch phân phối điện hợp lý đáp ứng cho các nhu cầu thiết yếu của sản xuất và đời sống. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh vào ngày 15/11/2012.

3. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố năm 2012; Tập trung phát triển mạng lưới bán hàng ở khu vực ngoại thành, khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng xa trung tâm Thành phố.

4. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Tổ chức 231 chuyến đưa hàng về nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất theo kế hoạch đã đề ra; đôn đốc doanh nghiệp tiếp tục triển khai mở rộng điểm bán hàng, tập trung vào các khu-cụm công nghiệp, khu vực nông thôn; tổ chức 9 phiên chợ tết tại các huyện ngoại thành; 45 chuyến bán hàng lưu động thực phẩm tươi sống trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn Thành phố.


5. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Xây dựng Chương trình XTTM năm 2013 theo hướng tập trung đẩy mạnh xuất khẩu song song với việc phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng.

6. Tiếp tục triển khai chương trình hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại giữa Thành phố Hà Nội với 07 tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2012-2015; Chương trình liên kết công nghiệp, thương mại giữa Thành phố Hà Nội với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Liên kết các tỉnh, thành phố trong cả nước để giúp doanh nghiệp đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. 

7. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, phòng chống buôn lậu, hàng cấm và gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

8. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được UBND Thành phố ban hành nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh: chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ; chương trình đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; chương trình xúc tiến đầu tư; chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm; chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến; chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

9. Tiếp tục triển khai Quyết định số 2650/QĐ – UB ngày 14/6/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 5487/QĐ-UB ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố quy định về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp của Thành phố Hà Nội. 

10. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác truyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp - người nộp thuế (NNT) nhằm đảm bảo NNT được hưởng thụ đầy đủ chính sách ưu đãi về thuế theo đúng quy định của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tập huấn chính sách thuế mới, tiếp xúc với NNT nhằm nắm bắt các vướng mắc, khó khăn để đề ra các biện pháp tháo gỡ cho NNT. Thực hiện giảm tiền thuê đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại công văn hướng dẫn số 1796/BTC-QLCS ngày 30/12/2012 của Bộ Tài Chính và các văn bản hướng dẫn QĐ 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Chính phủ.

11. Tập trung tháo gỡ khó khăn về lãi suất ngân hàng, tiếp cận vốn giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại, ưu tiên tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất hàng xuất khẩu và các mục tiêu an sinh xã hội.

12. Phát huy tác dụng của các quỹ của Thành phố (Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ xúc tiến thưong mại, Quỹ bảo lãnh tín dụng, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ Hợp tác xã...) trong việc hỗ trợ đầu tư, sản xuất kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại và tính hiệu quả trong việc hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm, thoát nghèo,…

13. Tổ chức thực hiện có hiệu quả dự toán chi ngân sách, quản lý và sử dụng có hiệu quả các khoản chi ngân sách để góp phần thúc đẩy thị trường, giảm hàng tồn kho cho các doanh nghiệp sản xuất.

14. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết các thủ tục về vốn, đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

15. Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: Kiểm tra báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp trong diện sắp xếp chuyển đổi và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
16. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để các doanh nghiệp chủ động cơ cấu lại doanh nghiệp, giảm chi phí, tăng vòng quay vốn lưu động, giảm hàng tồn kho, tìm kiếm thị trường, hợp đồng xuất khẩu, tiếp cận vốn để tăng sức cạnh tranh sản xuất kinh doanh.

Câu 6: Đề nghị UBND Thành phố làm rõ trách nhiệm trong việc điều chỉnh tổng mức đầu tư; đảm bảo tiến độ dự án một số dự án giao thông trọng điểm của Thành phố:

- Dự án đường 32.

- Dự án Đường 5 kéo dài và cầu Đông Trù.

- Dự án đường dẫn từ cầu Vĩnh Tuy đến đường Trần Khát Trân.     (Một số đại biểu Ban Kinh tế và Ngân sách)

1. Dự án cải tạo nâng cấp mở rộng QL 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn

Dự án cải tạo nâng cấp mở rộng QL 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1384/QĐ-BGTVT ngày 11/5/2007 và duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1925/BGTVT-KHĐT ngày 30/8/2011, với các nội dung chính như sau:

- Chủ đầu tư phần xây lắp: Cục Đường bộ Việt Nam – Bộ GTVT; Ngày 03/09/2009 Bộ GTVT có Quyết định số 2553/QĐ-BGTVT chuyển đổi nhiệm vụ chủ đầu tư cho Sở GTVT Hà Nội;

- Chủ đầu tư tiểu dự án GPMB và tái định cư: UBND huyện Từ Liêm.

- Quy mô dự án: Đường đô thị cấp I, chiều dài 4km, mặt cắt ngang rộng  Bn=50m.

- Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn: 

+ Vốn Bộ GTVT bố trí: 1.291.775 triệu đồng (từ nguồn vốn trái phiếu Chỉnh phủ);

+ Vốn UBND Thành phố Hà Nội bố trí: 780.865 triệu đồng (từ nguồn ngân sách địa phương).

Các vấn đề giải trình đã được báo cáo tại kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XIV; những công việc được triển khai sau kỳ họp như sau: 
Nguồn vốn dự án: UBND Thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 6354/UBND-KH&ĐT ngày 17/8/2012 trình Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6520/VPCP-KTTH ngày 24/8/2012 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải để xem xét, xử lý theo quy định. Các cơ quan liên quan đã có văn bản về nội dung đề nghị của UBND Thành phố Hà Nội bao gồm: Bộ Giao thông Vận tải (Văn bản số 7404/BGTVT-KHĐT ngày 07/9/2012); Bộ Tài Chính (Văn bản số 12863/BTC-ĐT ngày 24/9/2012); Bộ Kế hoạch Đầu tư (Văn bản số 7010/BKHĐT-KCHTĐT ngày 12/9/2012).

Trên cơ sở các văn bản trả lời của các Bộ, ngành, Sở Giao thông Vận tải đã gửi hồ sơ nghiệm thu thanh toán ra Kho Bạc Nhà nước những vẫn chưa được Kho Bạc Nhà nước chấp thuận:

- Ngày 12/10/2012 UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên. Bộ GTVT cũng đã có văn bản số 8614/BGTVT-KHĐT, ngày 12/10/2012 khẳng định các hạng mục tăng thêm “chỉ là xử lý kỹ thuật thông thường không làm tăng quy mô dự án”.
- Ngày 23/10/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 8460/BKHĐT-KCHTĐT gửi Bộ GTVT, Bộ Tài chính, trong đó “đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tiếp tục cho giải ngân đối với các điều chỉnh là xử lý kỹ thuật thông thường không làm tăng quy mô, tổng mức đầu tư như báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải”.

Hiện tại, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tích cực làm việc với các cơ quan liên quan của Bộ Tài chính để Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cho giải ngân, thanh toán.
2. Dự án đường 5 kéo dài và cầu Đông trù

Công việc đã được thực hiện sau kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố:

- Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn phối hợp chặt chẽ, quyết liệt với chính quyền địa phương huyện Đông Anh và các xã liên quan thực hiện kiểm đếm, đo đạc xong 30 hộ Dân đất ở xã Xuân Canh và tổ chức phê duyệt các phương án bồi thường hỗ trợ đối với 35 hộ dân còn lại thuộc xã Đông Hội. Hoàn thành quý I/2013.

- Đã hoàn thành việc phân khai khối lượng cho từng gói thầu, thẩm tra dự tóa điều chỉnh ngày 27/9/2012. Sở KH&ĐT đang thẩm định, UBND Thành phố phê duyệt trong tháng 11/2012.

- Đã chỉ đạo chuẩn bị vốn trong kế hoạch năm 2014 để hoàn thành công trình. Tiến độ: Cầu Đông Trù quý II/2014, đường trên địa bàn quận Long Biên năm 2013, đường trên địa bàn huyện Đông Anh quý II/2014.

3. Dự án đường dẫn từ cầu Vĩnh Tuy đến đường Trần Khát Chân: Thành phố không có Dự án đường dẫn từ cầu Vĩnh Tuy đến đường Trần Khát Chân, có thể đó là Dự án đường vành đai I đoạn Ô Đông Mác-  Nguyễn Khoái:

Dự án đường vành đai I đoạn Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái, chiều dài tuyến chính L=548.06 m, chiều rộng mặt cắt ngang B =50m, Tuyến nhánh từ nút Ô Đông Mác theo đường Kim Ngưu nối đường Đông Kim Ngưu có chiều dài 254.33m.

Theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 về các dự án trọng điểm giai đoạn 2011-2015, dự án được giao tiến độ hoàn thành trong năm 2014. Dự án đã được phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Quyết định số: 1905/QĐ-UBND ngày 7/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu (gồm 5 gói xây lắp và 2 gói tư vấn) tại Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 25/7/2012. Hiện nay, Ban QLDA đang đẩy nhanh công tác, đền bù, GPMB và thực hiện di chuyển các công trình ngầm nổi, cụ thể như sau: 

Tháng 10/2012, Ban QLDA Hạ tầng Tả ngạn và UBND Quận Hạ Bà Trưng đã tổ chức họp công bố phương án đền bù GPMB với các hộ dân trong diện giải tỏa tại các phường Thanh Nhàn, Đông Mác, Thanh Lương, Bạch Đằng. Dự kiến công tác đền bù cho các hộ dân sẽ bắt đầu trong quý IV/2012 và kết thúc trong quý I/2013. 

Câu 7: Đường Trần Đại Nghĩa kéo dài đoạn từ đầu phần nối đường Đại La về đường Nguyễn An Ninh, đặc biệt là đoạn cống từ khu chung cư 229 Phố Vọng trở đi, nhiều năm nay vẫn đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành gây khó khăn, bức xúc cho người dân trên địa bàn vì ô nhiễm môi trường, sử dụng sai mục đích (công trình thành bãi rác, bãi đỗ xe). Đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho biết lý do vì sao công trình này kéo dài? Trách nhiệm thuộc về ai? Bao giờ hoàn thành? ( Một số đại biểu Ban Kinh tế và Ngân sách)

1. VÒ néi dung gãi thÇu 5.1“Thay thÕ cÇu qua s«ng T« LÞch, Lõ, SÐt vµ ®­êng c«ng vô s«ng Lõ, SÐt” thuéc dù ¸n tho¸t n­íc nh»m c¶i thiÖn m«i tr­êng Hµ Néi- Dù ¸n II, t×nh h×nh triÓn khai thi c«ng theo ®óng néi dung báo cáo cña UBND Thµnh phè tại Kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố. §¬n vÞ thi c«ng ®· vµo triÓn khai toµn tuyÕn s«ng Lõ vµ s«ng SÐt trªn tÊt c¶ c¸c ®o¹n ®­îc UBND quËn, ph­êng bµn giao mÆt b»ng tõ 50m trë lªn ®Òu ®­îc tæ chøc thi c«ng theo hå s¬ thiÕt kÕ ®­îc phª duyÖt. Hiện nay đang vướng về gi¶i phãng mÆt b»ng.

2. VÒ t×nh h×nh triÓn khai c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng: Toµn bé tuyÕn ®­êng c«ng vô hai bªn s«ng SÐt n»m trªn ®Þa bµn quËn Hai Bµ Tr­ng, Hoµng Mai, chiÒu dµi 5,5 km, c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng  do UBND c¸c quËn lµm chñ ®Çu t­  theo QuyÕt ®Þnh sè 62/ Q§-UBND ngµy 5/1/2007 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. Khèi l­îng gi¶i phãng mÆt b»ng cßn nhiÒu tån t¹i, v­íng m¾c vµ x«i ®ç (kh«ng ®ñ chiÒu dµi tèi thiÓu kho¶ng 50m ®Ó triÓn khai thi c«ng). Cô thÓ nh­ sau:

·  QuËn Hai Bµ Tr­ng: trªn ®Þa bµn ph­êng §ång T©m chØ cßn 7 ph­¬ng ¸n (®o¹n Km0+236,48 ®Õn Km0+267,46); sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2012. 

· QuËn Hoµng Mai: Khèi l­îng gi¶i phãng mÆt b»ng cßn l¹i lµ rÊt lín (hơn 300 ph­¬ng ¸n. UBND quËn Hoµng Mai đang phối hợp với các ngành để đề xuất báo cáo UBND Thành phố về cơ chế chính sách trong tháng 12/2012; sẽ hoàn thành công tác GPMB vào tháng 6/2013 và hoàn thành thi công trong quý I/2014.

Câu 8: Vừa qua, nhiều dự án phải tạm dừng chờ quy hoạch chờ rà soát theo quy hoạch. Đề nghị UBND Thành phố cho biết: Từ khi quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được phê duyệt đến nay có bao nhiêu dự án thuộc diện phải tạm dừng để rà soát trước đây (trong 744 dự án), được phép tiếp tục triển khai. Trong số được phép triển khai có bao nhiêu dự án đã triển khai. Thành phố có biện pháp gì để đẩy nhanh tiến độ các dự án đó.( Một số đại biểu Ban Kinh tế và Ngân sách)

Căn cứ Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 05/9/2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội mở rộng nhằm phục vụ công tác lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; phương án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô do Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, UBND Thành phố Hà Nội đã lập danh mục 744 các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng phù hợp, lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và báo cáo Thành ủy Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ.

Trong số 744 các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép triển khai 244 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư tại văn bản số 1563/TTg-KTN ngày 31/8/2009. Còn lại 500 đồ án, dự án, UBND Thành phố đã chỉ đạo sở Quy hoạch Kiến trúc phối với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh các đồ án, dự án đảm bảo tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 và Quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Quy hoạch trước khi tiếp tục triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện một số đồ án, dự án còn triển khai chậm do phần lớn các Quy hoạch phân khu, quy hoạch các đô thị vệ tinh chưa được phê duyệt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn khó khăn và ảnh hưởng của suy thái kinh tế đến thị trường bất động sản.

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã báo cáo các nội dung nêu trên, đến nay việc triển khai thực hiện cụ thể như sau:

- Trong tổng số 34 đồ án quy hoạch phân khu, thành phố đã tổ chức triển khai:

+ Đã đo đạc xong hạng mục đo đạc bản đồ địa hình đối với 21 đồ án.

+ Đã hoàn thành xong 17 đồ án quy hoạch phân khu, trong đó 5 đồ án đã được UBND Thành phố phê duyệt (N4, N5, N7, N8, S5).

+ 13 đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung đô thị vệ tinh và chỉ giới đường đỏ đang thực hiện, hoàn thiện để báo cáo xin ý kiến địa phương, cộng đồng dân cư theo quy định.

Năm 2013 UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo lập quy hoạch phân khu khu đô thị R5 (thuộc phạm vi hai bên sông Đuống), 4 phân khu đô thị tại khu vực nêm xanh thuộc huyện Đông Anh và Thanh Trì, thiết kế đô thị hai bên tuyến đường cầu Nhật Tân – Sân Bay Nội bài…

- Song song với việc đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt các đồ án Quy hoạch phân khu, công tác đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được thành phố chỉ đạo theo từng lĩnh vực, nhóm công trình trọng điểm: văn bản số 6931/UBND-KT ngày 06/9/2012 và văn bản số 7687/UBND-KT ngày 04/10/2012 về việc đôn đốc tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố, văn bản số 7191/UBND-TN&MT ngày 17/9/2012 đôn đốc việc xử lý các dự án vi phạm về đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố.

- Ngày 05/10/2012, UBND Thành phố đã có Văn bản số 7763/UBND-QHXDGT chỉ đạo rà soát các dự án không triển khai được do vướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, dự kiến trong quý I/2013 sẽ hoàn thành báo cáo và xác định xong quy trình, cơ chế xử lý các vấn đề tồn đọng đối với nhóm dự án này.

Câu 9: Tiến độ xây dựng cầu Phương Trạch - huyện Đông Anh trên Đường 5 kéo dài qua Đông Anh quá chậm gây mất an toàn cho nhân dân tham gia giao thông, đề nghị Thành phố cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp chỉ đạo  đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.(Một số đại biểu Ban Kinh tế và Ngân sách)

Trên tuyến đường 5 kéo dài không có cầu Phương Trạch. 

Cầu Phương Trạch nằm trên tuyến đường Bắc Thăng Long – Vực Dê (là tuyến đường dài khoảng 6 km nối từ đầu cầu Thăng Long đến Quốc lộ 3).

Đây là dự án do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư, Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1967/QĐ-SGTVT ngày 23/9/2010 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1357/QĐ-GTVT ngày 23/11/2011 với tổng mức đầu tư là 16,2 tỷ đồng; quy mô đầu tư xây dựng mới công trình cầu Phương Trạch cùng với đường dẫn đầu cầu thay thế cầu cũ đã xuống cấp. Quy mô cầu BTCT và BTCT dự ứng lực căng trước (Lnhịp=18m); tải trọng thiết kế: HL93, tải trọng người đi bộ 3x10-3 Mpa; Mặt cắt ngang B=13m (trong đó bề rộng phần xe chạy 12m). Cao độ đáy dầm H=7,379m; Mố chữ U BTCT móng cọc khoan nhồi đường kính 1m.

Quá trình thi công trong điều kiện mặt đường hẹp gây khó khăn trong công tác tổ chức đảm bảo giao thông, thanh thải dòng chảy; bên cạnh đó còn phải khớp nối với dự án phát triển hạ tầng Bắc Thăng Long - Vân Trì (Hồ điều hòa số 01 và số 03). Chủ đầu tư đã khắc phục các khó khăn vướng mắc và dự án đã hoàn thành, thông xe vào 15/7/2012.

Câu 10. Đề nghị UBND Thành phố cho biết tiến độ triển khai các quy hoạch phân khu của Thành phố Hà Nội đến bao giờ hoàn thành? Trong thời gian quy hoạch phân khu chưa được duyệt thì các dự án trong phạm vi quy hoạch triển khai như thế nào? hay tạm dừng để chờ quy hoạch phân khu được duyệt.

- Về việc triển khai dự án trong thời gian quy hoạch phân khu chưa được duyệt, UBND Thành phố đã báo cáo tại kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố. Các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện đã xác định cụ thể chủ đầu tư không phải chờ quy hoạch phân khu được duyệt mà được triển khai thông qua việc cấp “ Giấy phép quy hoạch” theo Luật Quy hoạch đô thị 2009, Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của UBND Thành phố và quy trình quy định tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành “ Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội” và các quy định hiện hành. 

Các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện còn lại sẽ được tiến hành theo đúng quy trình, quy định tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố và đảm bảo phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Về tiến độ các Quy hoạch phân khu: Hiện nay, theo kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội năm 2012 đến năm 2013 phải triển khai khoảng 80 đồ án và do Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các huyện, thị xã và Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch. Trong đó các Quy hoạch phân khu hầu hết đều do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lập và thực hiện (31/34 quy hoạch phân khu), còn lại 03 đồ án do Bộ Xây dựng tổ chức lập. Cụ thể tiến độ như sau:

+ 05/ 31 Quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt quy hoạch (N4, N5, N7, N8, S5). Viện Quy hoạch xây dựng đang hoàn chỉnh quy định quản lý để gửi Sở Quy hoạch- Kiến trúc xác nhận, công bố theo ủy quyền  của UBND Thành phố.

+ 27/31 Quy hoạch phân khu đô thị đã được UBND Thành phố phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch. Trong đó đã thông qua Tập thể UBND Thành phố 09/27 đồ án và chuẩn bị trình phê duyệt quy hoạch trong tháng 11/2012. 09 đồ án dự kiến báo cáo Tập thể UBND Thành phố trong tháng 12/2012 và phấn đầu trình phê duyệt trong quý I/2013.

+ 04/31 nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị (thuộc khu vực nội đô) hiện nay Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đang phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc nghiên cứu, thẩm định, dự kiến phê duyệt quý I/2013.

+ Ngoài ra 03 đồ án do Bộ xây dựng tổ chức lập quy hoạch, trong đó Quy hoạch Khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu (ký hiệu A2) đã được phê duyệt, 02 đồ án còn lại dự kiến dự kiến phê duyệt trong năm 2013. 

Câu 11: Đề nghị Thành phố báo cáo kết quả xử lý, thu hồi đất đối với các dự án có sử dụng đất chậm triển khai theo quy định, không có khả năng triển khai. Căn cứ, tiêu chí cho phép gia hạn các dự án chậm triển khai? (Một số đại biểu Ban Kinh tế và Ngân sách)
Theo kết quả kiểm tra của các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, UBND Thành phố đã có chỉ đạo xử lý, khắc phục các Dự án đầu tư sử dụng đất chậm triển khai thực hiện, vi phạm Luật Đất đai, kết quả như sau:

Thực hiện các Kế hoạch của UBND Thành phố: Số 108/KH-UBND ngày 31/7/2009 về kiểm tra, kết luận để xử lý, khắc phục các dự án chậm triển khai thực hiện, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố; Số 97/KH-UBND ngày 12/7/2010 về kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức, sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2012 các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với 605 tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai, trong đó:

- Từ năm 2009 đến 2010: Thanh tra, kiểm tra 362 tổ chức;

- Từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2012: Thanh tra, kiểm tra 243 tổ chức.
Kết quả xử lý cụ thể được phân thành các nhóm như sau:

1. Các tổ chức chủ động khắc phục vi phạm (327 tổ chức)

1.1 Kết quả từ 2009 đến 2010 (208 tổ chức)

- 195 tổ chức đã chủ động khắc phục hành vi vi phạm, đẩy nhanh tiến độ, đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

- 13 dự án được UBND Thành phố gia hạn thời gian thực hiện Dự án;  

1.2 Kết quả từ 2011 đến tháng 6/2012 (119 tổ chức)

- Chủ đầu tư 70 dự án đã chủ động khắc phục hành vi chậm triển khai, đưa đất vào sử dụng có hiệu quả.

- 05 dự án được UBND Thành phố gia hạn thời gian thực hiện Dự án;  

- 44 tổ chức sử dụng đất có vi phạm nhưng đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính mà chưa đến mức áp dụng biện pháp thu hồi đất hoặc đã có biện pháp khắc phục.

2. Dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng:
133 dự án chưa hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do nguyên nhân khách quan như: chậm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do vướng mắc về quy hoạch, địa giới hành chính; thiếu vốn, thiếu quỹ nhà bố trí tái định cư; vướng mắc do nguyên nhân chủ quan: Chủ đầu tư chưa thực hiện được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do không thống nhất được mức thỏa thuận; chủ đầu tư đề nghị không thực hiện Dự án, thiếu năng lực tài chính hoặc không liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục thực hiện Dự án.
3. Xử phạt vi phạm hành chính (81 tổ chức)

Thực hiện Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực từ ngày 01/01/2010, trong quá trình thanh tra, kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 81 tổ chức, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1.582.500.000 đồng; đồng thời yêu cầu các tổ chức có biện pháp khắc phục ngay các vi phạm.

4. Kết quả thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố từ năm 2009 đến 2012 (36 tổ chức)
- Năm 2009: 07 tổ chức, tổng diện tích đất thu hồi:  23.678,7m2
- Năm 2010: 13 tổ chức, tổng diện tích đất thu hồi: 135.913m2
- Năm 2011: 09 tổ chức, tổng diện tích thu hồi:       56.255,8 m2
- Năm 2012: 07 tổ chức, với 09 quyết định thu hồi, diện tích thu hồi 8.070.614,1m2

* Căn cứ, tiêu chí gia hạn các dự án chậm triển khai

Mục đích của việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai là nhằm đưa đất vào sử dụng đúng pháp luật, mang lại hiệu quả kinh tế. Theo quy định của pháp luật đất đai, tuy theo mức độ vi phạm mà Nhà nước xử lý phạt hành chính cho đến thu hồi đất. Các vi phạm cần được làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan (như dừng lại để chờ rà soát sau khi hợp nhất, không còn phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; do kinh tế suy giảm …). Nhiều trường hợp phải thanh tra để có phương án xử lý phù hợp từ thấp đến cao nhất là thu hồi, có trường hợp theo quy định pháp luật đủ điều kiện thu hồi nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đơn vị có phương án khắc phục khả thi thì Thành phố tạo điều kiện thêm về thời gian để đơn vị thực hiện, kèm theo kế hoạch giám sát chặt chẽ.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai:

“Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, kể cả Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế, chỉ được cho phép gia hạn sử dụng đất khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý đầu tư đối với đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm theo quy định tại khoản 12 Điều 38 của Luật Đất đai trong trường hợp nhà đầu tư gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế tài chính và các nguyên nhân bất khả kháng khác làm ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ triển khai dự án”.

Đến nay Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, thủ tục, trình tự thực hiện đối với các trường hợp này, chỉ quy định gia hạn đối với các trường hợp hết thời hạn sử dụng đất, nay chủ đầu tư có nhu cầu và có dự án phù hợp với quy hoạch. Căn cứ tình hình thực tế của Thành phố, thời gian qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở ngành khi trình đề xuất, gia hạn thì phải xem xét kỹ các nội dung: 
+ Dự án đang là đối tượng rà soát, điều chỉnh theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu nên phải dừng lại; dự án có thay đổi vốn đầu tư; đang thực hiện quyết định của UBND Thành phố phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.…

+ Dự án chậm triển khai do có vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi tiến hành giải phóng mặt bằng mà thuộc trách nhiệm của chính quyền nhà nước các cấp;

+ Dự án có văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng đất tại thời điểm thanh tra, kiểm tra;

+ Dự án đang triển khai lắp đặt thiết bị; đã đấu thầu xây lắp, mua sắm thiết bị;

+ Dự án trong và ngay sau quá trình thanh tra đã chủ động khắc phục ngay các vi phạm, khẩn trương đầu tư xây dựng thực hiện Dự án.

Hiện nay, UBND Thành phố đang chỉ đạo xây dựng quy định trình tự, thủ tục và cơ chế gia hạn thời gian thực hiện cho các dự án chậm triển khai đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, sẽ xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi quyết định ban hành.

Câu 12: Chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh và chỉ tiêu giảm sinh con thứ ba trở lên đang có chiều hướng gia tăng và không có khả năng hoàn thành kế hoạch. Chênh lệch giới tính tăng cao. Đề nghị UBND Thành phố cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:

- Mức giảm tỷ suất sinh: giảm 0,2%o so với năm 2011.

- Mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: giảm 0,5% so với năm 2011.

- Tỷ số giới tính khi sinh: 116 trẻ trai/100 trẻ gái.

2. Kết quả thực hiện:
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	TH 2011
	Kế hoạch năm 2012

	
	
	
	
	KH giao
	Ước TH
(so với 2011)

	1
	Mức giảm tỷ suất sinh
	%0
	17,14
	16,94
	18,00                Tăng 0,86

	2
	Mức giảm tỷ lệ sinh con 3+
	%
	7,34
	6,84
	8,38            Tăng 1,04


3. Nguyên nhân của tăng sinh và con thứ 3 trở lên:
- Số nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ của Hà Nội năm 2012 ở mức cao, do mức sinh cao ở giai đoạn 1985 – 1990 ở mức 23%o – 25%o nay bước vào độ tuổi sinh đẻ, năm 2012 tăng 3,55% tương đương khoảng 45.000 nữ ở diện sinh đẻ; Mặt khác do tăng dân số cơ học ( khoảng 98.000 người/năm tỷ lệ 1,4 % ) cao hơn tăng tự nhiên (tỷ lệ 1,2 % ) trong đó chủ yếu ở độ tuổi lao động và nữ ở độ tuổi sinh đẻ. Đây là yếu tố then chốt tạo nên tỷ lệ sinh cao.

- Tâm lý sinh con vào năm đẹp ( năm Tân Mão- 2011, Nhâm Thìn-2012 ) của đa số các cặp vợ chồng, dẫn tới số sinh tăng chủ yếu là con thứ nhất và con thứ hai.      
- Tâm lý muốn sinh nhiều con của đa số các cặp vợ chồng vẫn còn nặng nề ở các huyện, nhất là  muốn có con trai ở các cặp vợ chồng sinh con 1 bề gái (chiếm 75 – 80% trong số sinh con thứ 3 trở lên), muốn có con gái ở các cặp vợ chồng sinh con một bề trai (chiếm 10 – 15% trong số sinh con 3 trở lên); Đặc biệt là các gia đình có điều kiện về kinh tế; tâm lý sinh con dự phòng (tránh dủi do trong tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội…). 

- Một số quận huyện có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao như huyện Ba Vì 4,5%, huyện Đông Anh và huyện Ứng Hòa trên 3%.

- Về Chính sách: Pháp lệnh Dân số quy định đây là cuộc vận động, chưa có chế tài xử lý đối với những trường hợp sinh con thứ 3 trở lên; Một số quy định của Đảng, Nhà nước khi ban hành nhận thức của Đảng viên, cán bộ và nhân dân chưa đúng cho là nới lỏng (Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 24/3/2011 của Bộ Chính trị về sử đổi điều 7 QĐ 94-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/UBKT ngày 26/4/2011 của Ủy ban Kiểm tra TW – Đảng viên Sinh con thứ 3 chỉ khiển trách/ Trong khi đó theo QĐ 94-QĐ/TW trước đây là cảnh cáo và cách chức). 
- Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền ở cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách dân số theo tinh thần Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị; của Chỉ thị số 08-CT/TU của Thành uỷ; Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của HĐND và Chương trình hành động số 72/CTr-UBND của UBND Thành phố về công tác dân số (chậm ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai còn hình thức). Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện ở cơ sở về công tác dân số chưa được quan tâm thường xuyên. Việc xử lý cán bộ vi phạm sinh con thứ 3 trở lên ở một số quận, huyện chưa quyết liệt: Số đảng viên, cán bộ, công chức sinh con thứ 3 trở lên năm 2011 là 190- tăng hơn năm 2010 là 90 trường hợp (Đảng viên: 58, Cán bộ: 68, đảng viên là CB, CC: 65). Trong 8 tháng năm 2012 có 198 trường hợp, dự kiến cả năm sẽ là 255 trường hợp ở 24/29 quận, huyện, gây ảnh hưởng không tốt tới quần chúng. 

- Công tác truyền thông, vận động tiếp cận đối tượng, các hình thức tư vấn, vận động tới đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên chưa thực sự hiệu quả; hình thức, nội dung truyền thông chậm được đổi mới ở cơ sở. Nhận thức của một số đảng viên, CB, CC về các quy định của Đảng, Nhà nước về dân số chưa đúng, chưa đầy đủ gây ảnh hưởng không tốt tới quần chúng. Việc phát hiện và xử lý đảng viên, CB, CC vi phạm chính sách dân số chưa được kịp thời, gây ảnh hưởng không tốt trong quần chúng nhân dân (8 tháng xử lý 56/198 trường hợp). Các trường hợp đã xử lý còn hình thức, không đủ tính giáo dục, thuyết phục và làm gương ngay trong cơ quan, đơn vị.

- Công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa được quan tâm; thanh tra còn hạn chế, phát hiện và xử lý các vi phạm lạm dụng kỹ thuật để lựa chọn giới tính thai nhi chưa được thường xuyên, hiệu quả ngay tại quận, huyện.

4. Một số giải pháp đã triển khai trong năm 2012:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 03/01/2012; UBND Thành phố ban hành Chương trình hành động số 72/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn thành phố. 

Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ Thành phố tiến hành giám sát, kiểm tra, công tác triển khai thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ ngay trong quí I/2012 tại 6 quận, huyện còn khó khăn. Đề xuất và tham gia cùng Ban VHXH-HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về công tác Dân số tại 04 quận, huyện chưa làm tốt công tác Dân số - KHHGĐ.

- Các hoạt động khác: Phối hợp với Sở Nội vụ: Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn bổ sung việc tuyển dụng viên chức dân số làm việc tại các xã, phường, thị trấn. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình UBND Thành phố Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số, SKSS Việt Nam; Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2015. 

 Sở Y tế, Chi cục Dân số-KHHGĐ hướng dẫn các Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết hoạt động sự nghiệp Dân số-KHHGĐ năm 2012; Tổ chức 02 đợt chiến dịch truyền thông kết hợp dịch vụ ở các xã có mức sinh cao để hoàn thành chỉ tiêu các biện pháp tránh thai; Tổ chức Toạ đàm tìm giải pháp, biện pháp giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên cao ở 19/19 huyện, thị xã tại 211 xã có tỷ lệ sinh và sinh con thứ 3 cao; Kiểm tra Chương trình MTQG Dân số-KHHGĐ năm 2012 tại 29 quận, huyện, thị xã.

Hàng năm, tổng hợp tình hình cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên sinh con thứ 3 trở lên và tình hình xử lý trong 6 tháng và cả năm để báo cáo UBND Thành phố và Thường trực Thành ủy; thông báo, đôn đốc các quận, huyện thực hiện theo các quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách dân số.

Câu 13: Nhiều đại biểu băn khoăn về chỉ tiêu kết quả giải quyết việc làm 51,8% trong 6 tháng đầu năm theo báo cáo của UBND Thành phố, đề nghị Sở Lao động TBXH giải trình rõ chỉ tiêu này, tính ổn định, lĩnh vực chính của những việc đã được giới thiệu, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm?
Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2009 của Bộ Lao động TBXH, ngành lao động TBXH Hà Nội đã hướng dẫn ghi chép thông tin cung- cầu lao động từ cơ sở, ghi chép biến động lao động đến hộ gia đình.

Căn cứ báo cáo của các địa phương và thống nhất với Cục Thống kê Thành phố, tổng số lao động được giải quyết việc làm  6 tháng đầu năm 2012 là 72.600 lao động (đạt 51,8% kế hoạch năm). Trong đó vay vốn quỹ quốc gia 1130 dự án, vốn vay 153,6 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 8.500 lao động. Số lao động được giải quyết việc làm  qua các trung tâm giao dịch việc làm là 20.450 lao động;

Số lao động được giải quyết việc làm chia theo lĩnh vực, ngành nghề:

- Công nghiệp, xây dựng: 9.800 (13,50%).

- Nông nghiệp, thủy sản: 27.500 (37,88%).

- Dịch vụ- du lịch:  35.300 (48,62%)

Quan niệm về giải quyết việc làm theo điều 13 Bộ Luật lao động: Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm. 

Mặc dù 6 tháng đầu năm, ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, 735 doanh nghiệp giải thể và 1900 doanh nghiệp ngừng hoạt động, vì vậy, nhiều lao động bị mất việc làm do doanh nghiêp co hẹp sản xuất nay tham gia vào thị trường lao động và tìm được việc làm khác, tự tạo việc làm cũng được tính vào chỉ tiêu giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm (số lao động đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm GTVL, đã có 269 người được giới thiệu việc làm tại DN khác, chiếm 2,4%) Trong số lao động được giải quyết việc làm, chỉ có 35% là việc làm ổn định, thấp hơn 5% so với 6 tháng đầu năm 2011, còn 65% việc làm không ổn định. Việc làm chủ yếu được tạo ra ở khu vực dịch vụ, phi kêt cấu.

Theo báo cáo từ cơ sở, địa phương có nhiều lao động mất việc làm là Phúc Thọ (3.157 lao động), Sóc Sơn (2.244 lao động), Hoàng Mai (2.155 lao động), Từ Liêm (3.157 lao động), Thanh Xuân (1.150 lao động). Trong các khu công nghiệp Thành phố có khoảng 1000 lao động mất việc làm. Tại Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội, đến 20/6/2012 có 11.289 lao động đến đăng ký hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp, (tăng 160% so với cùng kỳ 2011).

Tính đến 20/10/2012 Quỹ quốc giải quyết việc làm đã xét duyệt cho vay 1.460 dự án với 248 tỷ đồng (đạt 84,06% kế hoạch năm) thu hút được 20.320 lao động

Ước thực hiện cả năm sẽ xét duyệt cho vay 1.700 dự án với số tiền 295 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, giải quyết việc làm cho 24.500 lao động.

Các giải pháp Thành phố đã thực hiện 6 tháng cuối năm để tiếp tục giải quyết việc làm:

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án phát triển thị trường lao động từ năm 2010 đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Xây dựng, phê duyệt đề án tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động sàn giao dịch việc làm từ năm 2013 – 2015 nhằm tạo điều kiện kết nối liên thông cung - cầu lao động trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức 106/106 phiên giao dịch việc làm đạt 100% kế hoạch, trong đó có 10 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các quận, huyện, thị xã ngoại thành, tuyển dụng qua các phiên giao dịch việc làm ước đạt 25.000 lao động.

- Triển khai tích cực các hoạt động của Ban quan hệ lao động, Hội đồng người sử dụng lao động Thành phố vào hoạt động; Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, kịp thời giải quyết tốt các mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp; 

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, triển khai Bộ Luật lao động năm 2012 có hiệu lực từ 01/5/2013. 

- Chỉ đạo củng cố hệ thống giới thiệu việc làm với 33 đơn vị, doanh nghiệp có chức năng giới thiệu việc làm, tổ chức hoạt động sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội và Trung tâm giới thiệu việc làm số 2 Hà Nội, tổ chức một số phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thị xã ngoại thành, nơi có đông lao động mất việc làm và chuyển dịch đất nông nghiệp cần việc làm, nhằm tạo điều kiện cho người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận nhau, giải quyết việc làm; 

- Tiếp tục duy trì hoạt động Website vieclamhanoi.Net, tổng đài tư vấn việc làm miễn phí 1080 nhánh 3, nhánh 5;

- Tổ chức cập nhật, ghi chép biến động cung lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động Thành phố tại các xã, phường, thôn, bản, kết nối với trung tâm dự báo thị trường lao động của Bộ Lao động TBXH nhằm nắm nguồn lao động. 

- Thành phố tiếp tục triển khai công tác dạy nghề, với trên 266 cơ sở dạy nghề. Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về dạy nghề cho lao động nông thôn, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động lao động nông thôn tham gia chương trình; 

- Tăng cường hoạt động hiệu quả Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tạo nguồn lực cho người lao động tự tạo việc làm hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ gia đình mở rộng sản xuất thu hút thêm lao động địa phương. 
- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của Thành phố. Phối hợp chặt chẽ giữa BHXH TP và Sở Lao động TBXH trong việc rà soát quy trình tiếp nhận và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. 

- Năm 2012, dự kiến kết quả giải quyết việc làm đạt 135.800/140.000 lao động, đạt 97% kế hoạch năm.

Câu 14: Đề nghị UBND Thành phố làm rõ số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế còn nợ tiêu chí về cơ sở vật chất? Ý kiến cử tri nhiều địa phương phản ánh việc sử dụng các thiết bị y tế, đặc biệt là máy siêu âm tại các trạm y tế xã kém hiệu quả? UBND Thành phố có ý kiến như thế nào về việc này? Nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới?

1. Tình hình thực hiện kế hoạch Chuẩn quốc gia y tế xã năm 2012

Năm 2011, trên địa bàn Thủ đô có 561 xã/phường/thị trấn đạt chuẩn Quốc gia. Chỉ tiêu UBND Thành phố giao cho Ngành Y tế năm 2012 là 09 xã phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã, ước đạt 7/9 xã phưòng, bao gồm: xã Ngọc Hòa và xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ; 04 xã, phường đã có quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư của UBND thành phố (Hoàng Kim- Mê Linh, Liên Châu- Thanh Oai, Quỳnh Mai, Phố Huế- Hai Bà Trưng ) và xã Ba vì – Ba Vì xây dựng trạm y tế bằng kinh phí của huyện. Từ nay tới cuối năm 2012, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo 5 xã, phường đã được đầu tư hoàn thành xây dựng Chuẩn quốc gia y tế xã năm 2012 ( đạt 77,77% KH giao ).

Còn 02 xã phường không đạt chuẩn y tế quốc gia năm 2012 do còn nhiều khó khăn như: cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đảm bảo, thiếu bác sỹ làm việc tại trạm y tế, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và tỷ lệ sinh con thứ 3 ở mức cao. Trong đó, cơ sở vật chất chưa đạt tiêu chuẩn là nguyên nhân chủ yếu. Cụ thể như sau:

Cơ sở hạ tầng:

- Trạm y tế Phú La – Hà Đông hiện đang đi thuê diện tích 36m2, đến nay quận đã bố trí quỹ đất xây dựng Trạm Y tế mới với diện tích 789m2, chờ bố trí nguồn vốn đầu tư (UBND quận đã có kế hoạch để xây dựng trạm và đã thành lập ban bồi thường giải phóng mặt bằng).

- Trạm y tế Lại Thượng – Thạch Thất: hiện trạm y tế đang ở tạm tại nhà văn hóa xã, đã bố trí khu đất mới 4052m2, đã xác định khu đất xây dựng trạm, đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, đang chuẩn bị quyết định thu hồi đất và đề nghị thành phố bố trí vốn.
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên :

- Lại Thượng - Thạnh Thất: 18,8‰ (0 điểm)

- Phú La - Hà Đông 11,08 ‰ (0 điểm)

 Tỷ lệ sinh con thứ 3:

- Lại Thượng - Thạnh Thất: 11,7%, (2 điểm)

- Phú La - Hà Đông : 4,28% (3 điểm)

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: Tại các phường xã đều thấp (theo quy định > 70%). Trong các xã xây dựng chuẩn Phú La đạt thấp nhất là 18%. Các xã đều khó khăn trong công tác tổng hợp số liệu người dân tham gia BHYT. 

Kế hoạch 2013: Xây dựng 09 xã còn lại hoàn thành chuẩn Quốc gia về y tế xã vào năm 2013 (Mai Động – Hoàng Mai, Thượng Đình – Thanh xuân, Phú La – Hà Đông, Phương Trung- Thanh Oai, Văn Khê- Mê Linh, Lại Thượng - Thạch Thất, An Mỹ- Mỹ Đức, Hàng Trống -Hoàn Kiếm, Trạm Trôi – Hoài Đức).

* Giải pháp: Tập trung bố trí quỹ đất, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 và đẩy mạnh bảo hiểm y tế. 

2. Số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế còn nợ tiêu chí về cơ sở vật chất
Thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã đã được triển khai thực hiện tại Hà Nội từ năm 2003, trong quá trình phúc tra công nhận chuẩn không có trạm y tế nào nợ chuẩn về cơ sở vật chất. Tuy nhiên sau 10 năm công nhận chuẩn quốc gia về y tế xã, cơ sở vật chất các Trạm y tế (TYT) hàng năm tuy có được duy tu bảo dưỡng nhưng một số trạm y tế đã xuống cấp không còn đạt tiêu chí của chuẩn quốc gia về y tế xã ( theo chuẩn quốc gia về y tế xã ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/02/2002). 

- Diện tích TYT: 

+ Trạm y tế phường cần tối thiểu 50m2  và diện tích xây dựng 50m2  với > 6 phòng chức năng

+ Trạm y tế xã cần 500m2  và diện tích xây dựng 90m2  với  9 phòng chức năng.

Tuy nhiên đến năm 2012 Thành phố Hà Nội thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020 kèm theo quyết định 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011. Theo bộ tiêu chí này, cơ sở vật chất các TYT cần đạt:

- Diện tích đất: 

+ Trạm y tế phường cần >60m2 cần ≥150m2 diện tích khu nhà chính, Cần ≥ 6 phòng.

+ Trạm y tế xã cần 500m2 diên tích xây dựng 250m2 nhưng yêu cầu tối thiểu có 10 phòng

Theo chuẩn mới đòi hỏi cơ sở vật chất cao hơn, cùng với sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng sau 10 năm thực hiện, theo khảo sát sơ bộ của Sở y tế về cơ sở vật chất có khoảng trên 30% số trạm y tế trong 577 trạm y tế chưa đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 về diện tích đất, về diện tích khu nhà chính, về số phòng chức năng do sự xuống cấp của cơ sở vật chất.

* Giải pháp: đề nghị Thành phố tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, trong đó có đầu tư cơ sở vật chất cho trạm y tế đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng theo tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.
3. Việc sử dụng trang thiết bị y tế tại trạm, đặc biệt là máy siêu âm tại trạm y tế kém hiệu quả
- Hàng năm sở y tế có kế hoạch và triển khai kiểm tra việc sử dụng các thiết bị y tế tại trạm y tế cùng với việc thực hiện qui chế chuyên môn: trong giai đoạn 2009-2011, các trạm y tế xã phường thị trấn trên địa bàn Thành phố đã được trang bị máy siêu âm (419 máy siêu âm xách tay); Nhìn chung trang thiết bị y tế tại trạm đều được sử dụng và sử dụng đúng mục đích, tuy nhiên tại một số trạm một số trang thiết bị chưa được phát huy tác dụng vì chưa có người sử dụng như máy siêu âm, máy xét nghiệm... vì thiếu bác sỹ hoặc có bác sỹ nhưng chưa có chứng chỉ đào tạo về chuyên môn (tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ làm việc đạt trên 98,4%, trong đó các TTYT có điều động bác sĩ định kỳ về công tác tại trạm y tế phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân). Mặt khác tại trạm y tế số lượng bệnh nhân đến siêu âm còn ít (trung bình 3-4 ca/ngày), số người dân đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại TYT còn ít nên việc phát huy tác dụng của trang thiết bị y tế , đặc biệt là máy siêu âm tại trạm y tế còn hạn chế.

* Giải pháp: 

- Tăng cường thu hút bác sỹ về công tác tại trạm y tế

- Cử cán bộ trạm y tế đi đào tạo nâng cao về chuyên môn.( học về siêu âm, xét nghiệm)

- Tăng cường khám bảo hiểm y tế tại tuyến Trạm y tế.

Câu 15. Tiến độ xây dựng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập hiện còn thiếu, rất chậm. Đề nghị UBND Thành phố làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới? Cho biết phương án phân tuyến tuyển sinh năm học 2012-2013 ở bậc học mầm non nói chung, ở địa phương còn thiếu trường công lập nói riêng? (Đại biểu Nguyễn Thị Thùy - Tổ đại biểu huyện Gia Lâm).

Về nội dung: Tiến độ xây dựng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập hiện còn thiếu, rất chậm. Đề nghị UBND Thành phố làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới?

1. Về tiến độ chung:

Thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND Thành phố về đẩy mạnh đầu tư cho lính vực giáo dục và đào tạo, trong giai đoạn từ 2005 - 2011, ngân sách Thành phố tập trung đảm bảo cân đối và đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo từ 20 - 24% tổng chi ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản của Thành phố (theo Nghị quyết của Quốc hội thì đầu tư xây dựng cơ bản cho giáo dục đào tạo phải đạt tối thiểu là 20%), mức đầu tư bình quân cho giáo dục và đào tạo từ 3.000 – 3.500 tỷ đồng/năm. Đặc biệt trong hai năm 2009 - 2010, Thành phố đã xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 16/6/2009 về việc xóa phòng học tạm, phòng học cấp 4 xuống cấp, kết quả đến hết năm 2010 về cơ bản đã xóa xong 5.5.23 phòng học tạm, phòng học cấp 4 xuống cấp và xây mới thêm được 1.009 phòng học, với tổng kinh phí là trên 2.448 tỷ đồng. 

Năm 2012, Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được HĐND Thành phố kỳ họp thứ 4, khóa XIV thông qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với các Sở, ngành triển khai theo lộ trình. 

Tính đến nay (tháng 11/2012), sau khi kết thúc năm học 2011-2012, toàn Thành phố có 2.434 đơn vị giáo dục (Mầm non và phổ thông có 2.338 trường; Giáo dục thường xuyên, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp có 96 cơ sở). Trong đó, thành lập và xây mới 32 trường học mầm non, phổ thông, cụ thể như sau:
- Giáo dục Mầm non có 857 cơ sở giáo dục với 12.847 nhóm lớp, 368.715 cháu (tăng 24 trường, tăng 44.741 cháu so với cùng kỳ năm trước). 
- Giáo dục Tiểu học có 687 trường với 13.928 lớp, 492.604 học sinh (tăng 2 trường, tăng 23.931 học sinh so với cùng kỳ năm trước).

- Giáo dục THCS có 595 trường với 9.008 lớp, 321.695 học sinh (tăng 1 trường, giảm 458 học sinh so với cùng kỳ năm trước). 



- Giáo dục THPT có 199 trường với 4.973 lớp, 212.961 học sinh (tăng 5 trường, giảm 2.199 học sinh so với cùng kỳ năm trước).

* Kết quả xây dựng trường mầm non, phổ thông công lập năm 2012: 

- Xây mới phòng học: Cùng với việc xoá bỏ phòng học cấp 4 là các dự án đầu tư xây mới phòng học, phòng học bộ môn, thư viện, nhà giáo dục thể chất, tổng kinh phí đầu tư xây dựng tập trung đạt 1.868 tỷ đồng (cho các trường công lập từ nguồn ngân sách Thành phố). Trong đó số phòng xây mới ước hoàn thành trong năm 2012 là 3.285 phòng với tổng kinh phí 1007 tỷ đồng, bao gồm 2.799 phòng học lý thuyết và 486 phòng học bộ môn, cụ thể cho các cấp học như sau:

+ Nhà trẻ công lập xây mới 290 phòng với kinh phí 101,5 tỷ đồng;

+ Mẫu giáo, mầm non công lập xây mới 1086 phòng với 380 tỷ đồng;

+ Tiểu học xây mới 900 phòng xây mới với 287 tỷ đồng;

+ THCS xây mới 350 phòng với kinh phí 127 tỷ đồng;

+ THPT 199 phòng học và khối GDTX xây dựng thêm 90 phòng học với kinh phí 111,7 tỷ đồng;

- Thành lập và đầu tư xây mới trường học tăng thêm phục vụ cho năm học mới 2012-2013:

+ Thành lập mới 47 trường mầm non và phổ thông, trong đó riêng cấp học mầm non thành lập mới 34 trường (công lập 12 trường, tư thục 22 trường). 

+ Triển khai xây mới 22 trường công lập với diện tích 138.737 m2 và kinh phí 987 tỷ đồng, trong đó có 11 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 4 trường THCS, 01 trường THPT. 
Ngoài ra, nhiều quận, huyện đã tích cực triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư xây mới trường học như: Huyện Thanh Trì đã thành lập và đầu tư xây mới được 4 trường mầm non phục vụ khai giảng năm học mới và đều đã được kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia. Huyện Hoài Đức đã đầu tư cải tạo tổng thể cơ sở vật chất 10 trường mầm non, tiểu học, THCS và đề nghị Ban chỉ đạo trường chuẩn quốc gia của Thành phố về thẩm định trong năm 2012. Quận Long Biên hoàn thành xây dựng và bàn giao Trường THPT Thạch Bàn về Sở GD&ĐT phục vụ kịp thời tuyển sinh năm học 2012 - 2013. Quận Hai Bà Trưng hoàn thành xây mới và thành lập Trường MN Thanh Nhàn công lập tại số nhà 279 đường Trần Khát Chân; Quận Hà Đông thành lập và xây mới 3 trường Mầm non, Tiểu học, THCS Phú La công lập (do phường Phú La mới thành lập chưa có trường). Quận Ba Đình đang lập dự án triển khai quy hoạch mạng lưới trường học cải tạo và xây mới 12 trường, trong đó có 3 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập tại phường Liễu Giai (do phường Liễu Giai mới thành lập chưa có trường).
- Tình hình xây dựng trường mầm non công lập tại 6 phường chưa có trường của quận Đống Đa và Hai Bà Trưng: 

+ Quận Hai Bà Trưng:

Trường mầm non phường Thanh Nhàn: Tại số nhà 272 đường Trần Khát Chân đã hoàn thành bàn giao phục vụ khai giảng 05/9/2012; tại số 63 Ngõ Quỳnh đã khởi công xây dựng ngày 24/9/2012;

Trường mầm non Lê Đại Hành: Tại số 53 Phố Lê Đại Hành đã khởi công xây dựng ngày 19/5/2012.

+ Quận Đống Đa:

Trường mầm non phường Láng Thượng khởi công ngày 26/4/2012, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng đầu năm 2013;

Các trường mầm non phường Trung Liệt  đã khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2013;

Riêng trường mầm non phường Phương Mai và trường Mầm non phường Ngã Tư Sở: Đã phê duyệt Dự án, việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, triển khai xây dựng sẽ thực hiện khi có phương án, địa điểm chính thức. Chủ tịch UBND Thành phố đã có văn bản số 4423/VP-VX ngày 02/11/2012 chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc và các sở, ngành, quận, huyện có liên quan tổ chức thực hiện, sớm đưa vào xây dựng Trường theo kế hoạch.

2. Nguyên nhân: 

- UBND một số quận, huyện, thị xã chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo đúng mức các ban ngành tăng cường đầu tư cở sở vật chất xây dựng trường lớp học.

- Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới trường học Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 mới được thông qua, năm 2012 mới bắt đầu triển khai thực hiện. 

- Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về tiết giảm chi tiêu, nên kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học của các quận, huyện, thị xã đều gặp khó khăn về nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa.  

3. Trách nhiệm và một số giải pháp:

- Thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về việc Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, trong đó quy định các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở do UBND các quận, huyện, thị xã quản lý trực tiếp. Do đó, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm trong việc tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch, huy động mọi nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây mới trường lớp học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhận thức của các cấp từ xã, phường, thị trấn đến quận, huyện, thị xã về tăng cường đầu tư xây dựng trường lớp học chăm lo cho phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương.

- Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới trường học Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tới các Sở ngành và UBND của 29 quận, huyện, thị xã.  

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non của 6 phường chưa có trường trên địa bàn quận Đống Đa, Hai Bà Trưng; từng bước thực hiện quy hoạch, đề xuất xây mới, bổ sung quỹ đất và sắp xếp lại các trường học trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp tục tăng cường đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho GD&ĐT theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hoá và chuẩn hóa.

Về nội dung: Phương án phân tuyến tuyển sinh năm học 2012-2013 ở bậc học mầm non nói chung, ở địa phương còn thiếu trường công lập nói riêng?
Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn và các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2012-2013, trong đó: 

- Tuyển sinh đúng qui định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho phụ huynh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. 

- Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh, phấn đấu giảm sĩ số học sinh/lớp thực hiện theo qui định điều 13 Điều lệ trường mầm non, trường hợp trên địa bàn trẻ đăng ký học vượt quá quy định tại điều lệ số trẻ trên lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo số giáo viên/trẻ/lớp theo qui định về diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5m2/cháu. Giảm số học sinh trái tuyến.

- Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

- Phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian tuyển sinh, độ tuổi, nội qui tuyển sinh để các bậc phụ huynh biết và thực hiện nghiêm túc. Ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh.

- Dựa trên số trẻ điều tra, khảo sát trên từng phường, số điểm trường trên phường trước khi tuyển sinh. Dựa trên nhu cầu tuyển sinh của từng trường/phường trong quận. Phòng GD&ĐT các quận phân bổ các tuyến tuyển sinh theo từng cụm, tổ dân cư trong từng phường nhằm mục đích đáp ứng tối đa nhu cầu gửi con của phụ huynh đúng tuyến. Những phường có số trẻ trong độ tuổi đăng ký ra lớp nhiều hơn so với chỉ tiêu thì các quận có nhiều phương án để tổ chức (Chia cụm dân cư, theo tổ dân phố hoặc phương án bốc thăm).

- Đặc biệt đối với 2 quận có 6 phường chưa có trường mầm non công lập đã có kế hoạch phân tuyến tuyển sinh như sau:

+ Quận Đống Đa: Các trường tuyển sinh trẻ theo phân tuyến như năm học 2011-2012. Đối với các trường nằm trên các phường chưa có trường mầm non công lập được bổ sung vào các trường như: 

Phường Láng Thượng: Phân tuyến tuyển sinh vào trường mầm non Thịnh Yên.

Phường Phương Mai: Phân tuyến tuyển sinh vào trường mầm non Đống Đa (Tổ 1 đến tổ 33) và Hoa Sữa (tổ 43-tổ 85), tuổi nhà trẻ vào trường mầm non Kim Liên.

Phường Trung Liệt: Phân tuyến tuyển sinh vào trường mầm non Hoa Hồng (từ tổ 4a,b,c,23,27,29 đến 36b), trường mầm non Quang Trung (Từ tổ 1,2,3,5 đến 22 và tổ 50 a, b, c, d, e; Trường mầm non Bình Minh (tổ 36 đến 42a, b, c, 43, 44, 45a, b, c, 46, 47, 48, 49 a, b). 

Phường Ngã Tư Sở: Phân tuyến tuyển sinh vào trường mầm non Vĩnh Hồ (cụm 5, cụm 6 và tổ 1đ của cụm 1). Trường mầm non Hoa Hồng (cụm 7,cụm 8 và cụm 1 trừ tổ 1đ). Trường mầm non Bình Minh (cụm 2 và cụm 4).

+ Quận Hai Bà Trưng:

Phường Thanh Nhàn: Phân tuyến tuyển sinh vào trường mầm non Thanh Nhàn trẻ vào nhập học bắt đầu từ tháng 10/2012.

Phường Lê Đại Hành: Phân tuyến tuyển sinh vào trường mầm non Hoa Phượng và mầm non Bùi Thị Xuân. 

Trong thời gian tuyển sinh vừa qua, nhìn chung các Phòng GD&ĐT thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, chính vì vậy công tác tuyển sinh diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn, trật tự, công khai, công bằng và không có vấn đề gì lớn xảy ra.
Câu 16. Đề nghị UBND Thành phố cho biết tình hình kết quả thực hiện chính sách giảm học phí cho đối tượng "Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo" được quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ? Nếu chưa thực hiện được đề nghị UBND Thành phố cho biết nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời gian tới? (Đại biểu Phạm Xuân Tài - Tổ đại biểu huyện Thường Tín).
Thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2013-2015; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, ngày 07/6/2011, Liên ngành Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài chính đã có Hướng dẫn số 900/HD-LN để thực hiện các chính sách miễn giảm học phí trong các trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Đối với "trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo" được thực hiện chính sách giảm 50% học phí và được cấp bù học phí tại nội dung số 1.13 và 3.3 của Hướng dẫn số 900/HD-LN. Thời điểm thực hiện miễn giảm từ 01/7/2010.

Theo phân cấp quản lý, đối với các trường học thuộc các cấp học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở do UBND các quận, huyện, thị xã quản lý nên việc thực hiện chính sách miễn giảm và cấp bù học phí do UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức thực hiện.

Đối với các trường THPT và các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thực hiện việc miễn giảm và cấp bù ngân sách cho các đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định. Số liệu cụ thể việc miễn giảm và cấp bù học phí năm 2011 theo biểu tổng hợp sau:

	TT
	Đơn vị 
	Tổng cộng

	
	
	Số HS miễn

học phí 
	Số HS giảm học phí 
	Thành tiền (1.000đ) 

	 
	TỔNG SỐ
	      21.897 
	        5.032 
	 3.359.519 

	1 
	Khối trường THPT ngoài công lập
	             -   
	             -   
	    100.000 

	2 
	Khối trường khuyết tật
	            10 
	             -   
	         1.200 

	3 
	Khối trường THPT công lập
	     20.122 
	       4.056 
	2.652.614 

	4 
	Khối trung tâm GDTX
	       1.765 
	          976 
	    605.705 


Việc thực hiện được đảm bảo công bằng, chính xác và đúng chính sách. Tuy nhiên, thực tế với đối tượng là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, các đơn vị trực thuộc chưa thực hiện được. Lý do được báo cáo là Phòng Lao động Thương binh và Xã hội của các quận, huyện không xác nhận cho đối tượng này vì việc chứng minh thu nhập của đối tượng này rất khó, hơn nữa việc tăng lương cơ bản theo lộ trình hàng năm cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc khó xác định thu nhập, loại thu nhập để xác định đối tượng. Mức thu học phí tương đối thấp nên một số học sinh không có nhu cầu miễn giảm. 

Hiện tại, Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo hướng dẫn việc thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố Hà Nội. Theo quy định Chuẩn nghèo, cận nghèo của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 được quy định tại Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011, nội dung cụ thể như sau:

	Thu nhập
	Nông thôn
	Thành thị

	Chuẩn nghèo
	Từ 550.000đ trở xuống
	Từ 750.000đ trở xuống

	Chuẩn cận nghèo
	Từ 551.000 - 750.000đ
	Từ 751.000 - 1.000.000đ

	Trên chuẩn cận nghèo đến 150% thu nhập hộ nghèo
	Từ 751.000đ - 825.000đ
	Từ 1.000.000 - 1.125.000đ


Như vậy với việc quy định chuẩn cận nghèo đến 150% thu nhập hộ nghèo trong dự thảo hướng dẫn, các đơn vị đã có căn cứ cụ thể để thực hiện giảm học phí với đối tượng là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.
Câu 17. Đề nghị UBND Thành phố cho biết tình hình sử dụng vốn vay của số hộ nghèo được vay vốn sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2012? Dự báo khả năng, hiệu quả sử dụng nguồn vốn và giải pháp hỗ trợ của Thành phố trong 6 tháng cuối năm? (Đại biểu Phạm Xuân Tài – Tổ đại biểu huyện Thường Tín) 
1. Về tình hình sử dụng vốn vay hộ nghèo được vay vốn sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2012 và ước thực hiện đến cuối năm 2012: 
1.1. Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2012:

Doanh số cho vay hộ nghèo 9 tháng đầu năm đạt 652 tỷ đồng, với 42 ngàn hộ, trong đó:

- Chương trình cho vay hộ nghèo sản xuất kinh doanh là 515 tỷ đồng cho 30 ngàn lượt hộ được vay, bình quân đạt 16,5 triệu đồng/hộ; 

- Cho vay Giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, cận nghèo đạt 110 tỷ đồng với 7 ngàn hộ vay vốn, tạo việc làm cho 13.000 lao động.

- Cho vay hộ nghèo, cận nghèo thuộc 7 xã nghèo huyện Sóc Sơn vay vốn đạt 3 tỷ đồng với 1,4 ngàn hộ vay vốn.

- Cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây nhà ở hư hỏng cho 2,8 ngàn hộ vay với số tiền là 24 tỷ đồng.

Đến 30/9/2012, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo, cận nghèo các chương trình tín dụng là 1.481 tỷ đồng với 105,6 ngàn hộ, đạt 99% kế hoạch năm 2012. Trong đó: dư nợ cho vay hộ nghèo (Nguồn vốn trung ương) là 1.244 tỷ đồng với 87 ngàn hộ còn dư nợ (bao gồm cả hộ đã thoát nghèo nhưng chưa đến kỳ hạn trả nợ); Dư nợ cho vay Giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, cận nghèo (nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách Thành phố) là 177 tỷ đồng với 10,5 ngàn hộ có dư nợ; Dư nợ cho vay hộ nghèo, cận nghèo tại 7 xã nghèo huyện Sóc Sơn (Nguồn vốn ngân sách Thành phố) đạt 3 tỷ đồng với 1,4 ngàn hộ có dư nợ; Dư nợ cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây nhà ở đạt 57 tỷ đồng với 7,1 ngàn hộ có dư nợ.

1.2. Ước thực hiện năm 2012:

Doanh số cho vay năm 2012 đối với hộ nghèo ước đạt 785 tỷ đồng cho khoảng trên 50 ngàn hộ.

Dự kiến đến cuối năm 2012, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo, cận nghèo ước đạt 1.522 tỷ đồng với khoảng 110 ngàn hộ, đạt 100% kế hoạch năm 2012.

2. Thực hiện một số giải pháp hỗ trợ của Thành phố:

- UBND Thành phố đã chỉ đạo NHCSXH Thành phố chủ động khai thác, huy động nguồn vốn của các tổ chức kinh tế, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua các Tổ TK&VV đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

- UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan bố trí nguồn vốn 200 tỷ đồng chuyển sang NHCSXH để cho vay giải quyết việc làm đối với các hộ mới thoát nghèo nhằm tránh tái nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững, chỉ đạo UBND các cấp thường xuyên rà soát bổ sung các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ vốn đối với những hộ có nhu cầu sản xuất kinh doanh, làm kinh tế gia đình.

- Thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được NHCSXH và UBND Thành phố giao, tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn, hiệu quả vốn vay (Trong 9 tháng đầu năm, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố đã tiến hành kiểm tra được 21/29 quận, huyện, thị xã; NHCSXH Thành phố Hà Nội đã kiểm tra 15/20 Phòng giao dịch cấp huyện theo kế hoạch năm 2012), đôn đốc thu hồi, xử lý nợ đến hạn... Tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, công khai các chương trình tín dụng chính sách tại các xã, phường, thị trấn.

Câu 18: Đề nghị Sở Nội vụ cho biết kết quả thanh tra công vụ năm 2011, những hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới? kết quả phát hiện, xử lý cán bộ, công chức vi phạm trong thực thi công vụ trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng và quản lý sau cấp phép xây dựng; cải cách hành chính thực hiện chế độ một cửa? (Một số đại biểu Ban Pháp chế)

1. Việc tiến hành thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể: 

- Công văn số 12257/UBND-TNMT ngày 28/12/2009 về việc giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định về xét duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại một số quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn;

- Công văn số 2449/UBND-TNMT ngày 07/4/2011 về việc thanh tra công vụ việc chấp hành các quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện 14 cuộc thanh tra công vụ tại 12 quận, huyện là: Đống Đa, Hà Đông, Long Biên, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Tây Hồ, Thanh Trì, Đông Anh, Phú Xuyên, Đan Phượng, Thanh Xuân. Toàn bộ 29/29 quận, huyện, thị xã cũng tiến hành thanh tra, kiểm tra công vụ đối với UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Căn cứ báo cáo kết luận thanh tra, UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh khắc phục cụ thể .
2. Việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thực thi công vụ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã kiến nghị: Kiểm điểm trách nhiệm đối với 63 tập thể, 8 cá nhân; yêu cầu rút kinh nghiệm đối với 59 tập thể, 47 cá nhân.

Trên cơ sở kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, 8 quận, huyện, thị xã đã tổ chức kiểm điểm đối với 44 cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm, từ đó đã xử lý kỷ luật đối với 14 người (cảnh cáo 8 người, khiển trách 6 người) thuộc các quận, huyện, thị xã: Quốc Oai, Sơn Tây, Hoàng Mai và Đống Đa.

UBND Thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn; đồng thời chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên tự kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh kỷ cương hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Câu 19: Đề nghị UBND Thành phố cho biết thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp xử lý, thu hồi nợ đọng thuế (Một số đại biểu Ban Kinh tế và Ngân sách”:

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UB ngày 24//9/2012 về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm, giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành; Thành lập Ban chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2012 của TP Hà Nội do lãnh đạo UBND Thành phố là Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo một số sở, ngành chủ chốt của Thành phố. Đồng thời, UBND Thành phố đã chỉ đạo Cục Thuế chú trọng tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cụ thể:

- Các khoản nợ thuế tiếp tục được Cục Thuế Hà Nội quản lý và phân loại trên hệ thống. Căn cứ kế hoạch quản lý nợ, giao chỉ têu thu nợ cho từng đơn vị được xây dựng từ đầu năm, Cục Thuế chỉ đạo các Phòng, các Chi cục Thuế tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng Quy trình quản lý thu nợ, Luật quản lý thuế và các Pháp luật thuế: Thực hiện việc phân loại và phân tích nguyên nhân nợ đến từng DN để có biện pháp xử lý phù hợp và kịp thời theo quy định của pháp luật như: Mời lên làm việc, thuyết phục, xử phạt chậm nộp; trường hợp nợ lớn, chây ỳ đã phối hợp đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng, ra thông báo cưỡng chế nợ; Tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp cưỡng chế nợ thuế; Thực hiện tốt cơ chế phối hợp với các ngành liên quan trong quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; Kịp thời báo cáo UBND các cấp để chỉ đạo các Cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện phối hợp với cơ quan Thuế trong việc đôn đốc, thu hồi nợ đọng và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế có liên quan.
- Cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2012 của Cục Thuế do đ/c Cục Trưởng làm trưởng ban, thành viên là các đ/c Lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng Thanh tra, Kiểm tra, các Phòng chức năng; 

UBND quận, huyện, thị xã thành lập “Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2012”  do đồng chí Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã làm Trưởng ban, có sự tham gia của các ngành, các cấp, đơn vị liên quan; Đã thành lập “Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2012” của Chi cục do đồng chí Chi cục trưởng làm Trưởng ban, các đồng chí Đội trưởng tham gia ban chỉ đạo. 

Các Ban chỉ đạo đôn đốc thu đã triển khai các biện pháp kiểm tra đôn đốc thu đến các Phòng, các Chi cục Thuế: Lãnh đạo Cục, Chi cục thực hiện đôn đốc thu một số doanh nghiệp có số nợ thuế lớn; huy động thêm lực lượng từ các bộ phận chức năng thành lập thêm 65 đoàn kiểm tra đôn đốc thu (ngoài 237 đoàn kiểm tra theo kế hoạch) thực hiện kiểm tra đôn đốc doanh nghiệp có số nợ thuế lớn, kết hợp đôn đốc thu nợ với kiểm tra kê khai thuế, kiểm tra sổ sách kế toán nhằm phát hiện, khai thác thêm nguồn thu cho ngân sách; Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế, kết hợp đôn đốc thu với vận động, thuyết phục doanh nghiệp thực hiện nộp ngân sách.

Kết quả thu nợ:

9 tháng đầu năm Cục Thuế đã thu hồi nợ đọng thuế được 5.825 tỷ đồng, đạt 76,5% chỉ tiêu thu nợ Tổng cục Thuế giao (5 tháng đầu năm thu nợ được: 1.835 tỷ, từ tháng 6 đến tháng 9 thu được: 3.990 tỷ), trong đó: 

- Thu nợ thuế, phí: 3.393 tỷ, đạt 77,3% chỉ tiêu thu nợ.

- Thu nợ các khoản liên quan đến đất: 2.432 tỷ, đạt 75,3% chỉ tiêu thu nợ.

Trong những tháng cuối năm 2012 Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế, đồng thời tăng cường đôn đốc Người nộp thuế nộp sát số thuế đã kê khai nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, phấn đấu đến 31/12/2012 số nợ thuế, phí không vượt quá 5% so tổng thu ngân sách trừ dầu, tiền sử dụng đất (khoảng 5.319 tỷ đồng).
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường:

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UB ngày 14/6/2012 về việc thực hiện NQ 13, đối với công tác tài chính và thuế, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 269/TB-UBND ngày 21/9/2012 về quy trình, thủ tục, nguyên tắc gia hạn thu tiền sử dụng đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP đảm bảo công khai, minh bạch; Chỉ đạo Cục Thuế tiếp tục chỉ đạo các Phòng, các Chi cục Thuế tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ để Người nộp thuế được hưởng ưu đãi thuế đúng đối tượng, đúng số thuế được ưu đãi; kiên quyết xử lý đối với những trường hợp người nộp thuế lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước để cố tình đề nghị hoàn thuế sai, kê khai miễn, giảm thuế không đúng quy định để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Kết quả ưu đãi về thuế đối với Người nộp thuế:

a. Thuế GTGT:

- Tháng 4: 10.851 DN được gia hạn, số thuế gia hạn: 358.339 triệu đồng.

- Tháng 5: 11.932 DN được gia hạn, số thuế gia hạn: 489.314 triệu đồng.

- Tháng 6: 12.897 DN được gia hạn, số thuế gia hạn: 804.610 triệu đồng.

b. Thuế TNDN:

- 6.742 DN nợ thuế TNDN 2010 trở về trước được gia hạn theo NQ 13, số thuế TNDN được gia hạn 346.738 triệu đồng.

- 39 DN nợ thuế TNDN năm 2011 được gia hạn theo NQ 13, số thuế TNDN được gia hạn 39.981 triệu đồng.

c. Tiền thuê đất:

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận đến 30/10/2012: 171 hồ sơ, số tiền SD đất đề nghị giảm 107.942 triệu đồng (trong đó 89 hồ sơ theo Quyết định 2093/QD-TTg ngày 23/11/2011, số tiền 87.929 triệu đồng; 82 hồ sơ theo NQ 13, số tiền 20.013 triệu đồng), trong đó: Số hồ sơ đầy đủ thủ tục, Cục Thuế đã ra quyết định: 3 hồ sơ, số tiền được giảm: 1.176 triệu đồng (01 hồ sơ theo QĐ 2093, số tiền 517 triệu; 02 hồ sơ theo NQ13, số tiền 659 triệu đồng)

d. Tiền sử dụng đất:

Tổng số dự án liên ngành Thành phố đã xem xét đến 30/9/2012: 51 dự án, trong đó:

- Số đã có quyết định của UBND Thành phố là 31 dự án, số tiền sử dụng đất được gia hạn sang năm 2013 là 11.263.483 triệu đồng;

- 5 dự án UBND Thành phố đã trình HĐND đang xem xét.

- Còn lại 15 dự án đang tiếp tục các bước xét duyệt.

Câu 20: Hiện nay tình trạng người dân đến khiếu nại nhiều lần, nhiều cấp nhưng vẫn tiếp tục khiếu nại và rất bức xúc (ví dụ buổi tiếp dân ngày 21/6/2012 tại 34 Lý Thái Tổ có khoảng 70% là khiếu nại nhiều lần, nhiều cấp). Đề nghị Thành phố cho biết nguyên nhân, biện pháp để khắp phục vấn đề này?(Một số đại biểu Ban Kinh tế và Ngân sách)

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khoá XIV, UBND Thành phố đã trả lời chất vấn về nội dung: Hiện nay tình trạng người dân đến khiếu nại nhiều lần, nhiều cấp nhưng vẫn tiếp tục khiếu nại và rất bức xúc
, trong đó đã báo cáo các nguyên nhân và đưa ra các biện pháp để khắc phục vấn đề này. Sau kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XIV, thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND Thành phố, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung giải quyết KNTC, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cụ thể như sau:  

Thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện đồng bộ các giải pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, sự giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết KNTC, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ đã có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc kết luận, kiến nghị của các Bộ, ngành Trung ương. UBND Thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường, đẩy mạnh công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trên địa bàn Thành phố như : Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2012 về “tăng cường, đẩy mạnh công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC” ; Kế hoạch số 103/KH-UBND  ngày 01/8/2012 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; văn bản số 6293/UBND-NC ngày 15/8/2012 chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát, phân loại và đề ra biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 và văn bản số 1644/TTCP ngày 02/7/2012.

Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội có một số vụ KNTC phức tạp, công dân tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, quản lý sử dụng đất đai, giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/1993/NĐ-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ…(Đoàn công dân phường Dương Nội, quận Hà Đông khiếu kiện liên quan đến các dự án thu hồi đất trên địa bàn phường; đoàn trên 30 bệnh binh 4 xã: Yên Sơn, Phượng Cách, Cấn Hữu, Ngọc Mỹ huyện Quốc Oai tiếp tục kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc giao đất cho các bệnh binh 2/3 theo Nghị định 64/CP của Chính phủ…), trong đó có một số vụ việc đã được các cơ quan nhà nước giải quyết hết thẩm quyền, đúng quy định nhưng công dân vẫn không đồng tình, tiếp tục khiếu kiện tại một số cơ quan Trung ương.

Đối với một số vụ việc phức tạp, có khả năng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố, lãnh đạo UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo các quận, huyện tập trung giải quyết; nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và thông báo công khai nội dung, kết quả, tiến độ thực hiện cho người dân biết, cùng giám sát việc thực hiện và yên tâm chờ kết quả giải quyết, không tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương. Ví dụ như: ngày 20/9/2012, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì cuộc họp về một số vụ việc phức tạp, đông người (Đoàn các công dân phường Dương Nội, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; đoàn các bệnh binh 5 xã của huyện Quốc Oai...); ngày 02/10/2012, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì cuộc họp về 03 vụ việc công dân khiếu kiện, chây ì trên địa bàn thành phố Hà Nội (Vụ bà Nguyễn Thị Thuận đòi nhà 32 Nguyễn Khắc Hiếu, quận Ba Đình; vụ sư cô Thích Đàm Bình, huyện Ứng Hòa đòi quyền chủ trì chùa Vũ Trạch, huyện Ứng Hòa; vụ bà Hoàng Thị Diện, huyện Thường Tín khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất xây dựng trạm điện). 

Bên cạnh đó, Thành phố đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của công dân. Qua đó đã giải quyết dứt điểm KNTC của công dân. Ví dụ như: Vụ việc tại thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, UBND Thành phố đã chủ động đề nghị Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh thiết kế, bổ sung hạng mục hầm chui dân sinh tại Dự án xây dựng cầu Nhật Tân. Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất với đề xuất của thành phố Hà Nội, chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ thiết kế để trình duyệt theo quy định.  

Đối với các vụ việc khiếu nại đã được Thành phố xem xét, giải quyết hết thẩm quyền; các vụ việc đã được các Bộ, ngành Trung ương, Thanh tra Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo giải quyết nhưng công dân không đồng ý, vẫn tiếp tục đến các cơ quan hành chính của Thành phố để yêu cầu xem xét, giải quyết, UBND Thành phố phối hợp với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ để rà soát và thống nhất phương án giải quyết dứt điểm vụ việc (Theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ).

Mặt khác, việc duy trì lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND Thành phố vào ngày thứ ba tuần thứ 3 hàng tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trực tiếp KNTC, đồng thời giúp lãnh đạo Thành phố xem xét, quyết định, kết luận chính xác vụ việc. Tăng cường, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân và giải quyết KNTC nhằm giải quyết dứt điểm các vụ KNTC ngay từ cơ sở, tránh tình trạng KNTC vượt cấp, tạo thành “điểm nóng”.

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính, tập trung vào các điểm mới của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành nhằm trang bị cho cán bộ cũng như nhân dân hiểu và chấp hành các quyền cũng như nghĩa vụ của mình trong việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.

Ngoài ra, UBND Thành phố chỉ đạo Thanh tra Thành phố triển khai thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Luật KNTC đối với 29 quận, huyện, thị xã và 02 sở (Sở Tài nguyên và Môi trường, sở Xây dựng). Trong đó, tập trung vào việc xem  xét trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị đối với việc tổ chức tiếp công dân và xem xét, giải quyết các vụ KNTC tồn đọng, kéo dài.

Chính những giải pháp đồng bộ, kịp thời nêu trên đã góp phần hạn chế tối đa tình trạng công dân khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; góp phần giữ vững an ninh trật tự chính trị trên địa bàn Thành phố.

Câu 21: Ngày 15/3/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn số 804/STNMT-ĐKTK gửi UBND quận Hoàng Mai, đồng các quận, huyện và thị xã Sơn Tây, trong đó hướng dẫn các quận, huyện “Không thực hiện việc chia tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp thửa đất nằm trong…  quy hoạch chi tiết 1/500 được cấp có thẩm phê duyệt; không thực hiện việc chia tách thửa đất nằm trong hành lang bảo vệ các công trình công cộng như: Chỉ giới mở đường, hành lang bảo vệ đường điện, hành lang bảo vệ đê”. Tuy nhiên, Điều 48 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ chỉ quy định không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp “đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch mà đã có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết hướng dẫn của Sở có phù hợp với các quy định của pháp luật không? Nếu chưa phù hợp, hướng khắc phục trong thời gian tới? (Đại biểu Phạm Xuân Tài - Tổ đại biểu huyện Thường Tín).
Trả lời Văn bản số 1177/UBND-TNMT ngày 11/11/2011 của UBND quận Hoàng Mai đề nghị hướng dẫn thực hiện đối với các trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở nay có nhu cầu chia tách thửa đất, tuy nhiên thửa đất hoặc một phần thửa đất đề nghị được chia tách nằm trong quy hoạch không phải là đất ở theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngày 15/3/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 804/STNMT-ĐKTK giải đáp các vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận trong đó có yêu cầu các quận, huyện không thực hiện việc chia tách Giấy chứng nhận đối với các trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất nằm trong quy hoạch chi tiết 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 06/07/2012, Sở đã có Văn bản số 2543/STNMT-ĐKTK ngày 6/7/2012 thay thế văn bản số 804/STNMT-ĐKTK ngày 15/3/2012 trong đó quy định đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nay xin chia tách thửa đất mà thửa đất hoặc một phần thửa đất tại thời điểm đề nghị được chia tách nằm trong quy hoạch không phải là đất ở (theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thì vẫn được phép chia tách tuy nhiên phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Khi thực hiện chia tách các thửa đất nằm trong quy hoạch phải đảm bảo không ảnh hưởng đến phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án theo quy hoạch được duyệt.

- Các thửa đất sau khi chia tách mà toàn bộ hoặc một phần thửa nằm trong quy hoạch thì phải thể hiện rõ phần diện tích nằm trong quy hoạch trên sơ đồ thửa đất và ghi chú các nội dung hạn chế về quy hoạch trên Giấy chứng nhận.

- Các thửa đất sau khi chia tách phải đảm bảo diện tích, hình thể theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 (nay là 19/2012/QĐ-UBND ngày 08/08/2012) của UBND Thành phố Hà Nội quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất trong khu dân cư có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đối với trường hợp thửa đất có một phần nằm trong Quyết định thu hồi đất hoặc Thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ được thực hiện việc chia tách đối phần diện tích mà không nằm trong diện tích phải giải phóng mặt bằng.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
� Chỉ số IIP Toàn quốc tăng 4,5%.


� Bán lẻ toàn quốc tăng 17,1%.


� Chỉ CPI bình quân 10 tháng Toàn quốc tăng 9,66%.


� Xuất khẩu Toàn quốc tăng 18,4%.


� Nhập khẩu Toàn quốc tăng 6,8%.


� : Câu 20: Hiện nay tình trạng người dân đến khiếu nại nhiều lần, nhiều cấp nhưng vẫn tiếp tục khiếu nại và rất bức xúc (ví dụ buổi tiếp dân ngày 21/6/2012 tại 34 Lý Thái Tổ có khoảng 70% là khiếu nại nhiều lần, nhiều cấp). Đề nghị Thành phố cho biết nguyên nhân, biện pháp để khắc phục vấn đề này? 





PAGE  
46

